GuruMaster Carga Colombia

Módulo 1: Ingesta documental por tres pilares

Documento guía detallado para ejecutar las actividades necesarias del MVP

Propósito del documento Este documento sirve como guía práctica para ejecutar el Módulo 1 del MVP de GuruMaster Carga: recolectar, organizar, procesar, indexar y validar documentación asociada a transporte de carga en Colombia, organizada en tres pilares: Normatividad, Costos Operativos y Gestión de Activos.

| Proyecto | GuruMaster Carga Colombia |
| --- | --- |
| Módulo | Módulo 1 - Ingesta documental por tres pilares |
| Objetivo | Construir una base documental consultable mediante IA y RAG |
| Stack barato sugerido | Python, FastAPI, ChromaDB, SQLite/DuckDB, PyMuPDF, LangChain o LlamaIndex, GitHub |
| Resultado esperado | Documentos clasificados, texto extraído, chunks generados, embeddings creados, índice vectorial disponible y consultas básicas funcionando |

# Tabla de contenido

1. Resumen del módulo

2. Alcance y resultado esperado

3. Stack de herramientas

4. Estructura de carpetas y repositorio

5. Modelo de metadatos documentales

6. Flujo técnico de ingesta documental

7. Actividades detalladas por fase

8. Actividades por pilar documental

9. Validación, calidad y control de versiones

10. Checklist final del módulo

Nota En Word puedes insertar una tabla de contenido automática usando References > Table of Contents si deseas que se actualice con números de página.

# 1. Resumen del módulo

El Módulo 1 tiene como objetivo construir la base documental de GuruMaster Carga. Esta base permitirá que el asistente consulte documentos reales o internos relacionados con transporte de carga en Colombia y responda preguntas usando evidencia documental.

Enfoque del MVP No se busca construir desde el inicio una plataforma documental empresarial compleja. El objetivo es crear un pipeline funcional, barato y demostrable que permita cargar documentos, extraer texto, clasificarlos por pilar, dividirlos en fragmentos, crear embeddings y consultar dichos fragmentos desde el motor de IA.

## 1.1 Los tres pilares documentales

| Pilar | Qué contiene | Ejemplos de consultas | Valor para el negocio |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatividad | Regulación, obligaciones, documentos requeridos, conceptos del sector, reglas de transporte de carga. | ¿Qué documentos necesita un vehículo? ¿Qué aplica para un manifiesto de carga? ¿Qué dice la norma sobre determinado proceso? | Reduce tiempo de consulta y disminuye riesgo de incumplimiento. |
| Costos Operativos | Documentos, guías, estructuras y soportes asociados a costos de operación, fletes, rutas y gastos. | ¿Qué factores afectan el costo de una ruta? ¿Cómo interpretar gastos de combustible, peajes o conductor? | Ayuda a analizar rentabilidad y mejorar decisiones de cobro y operación. |
| Gestión de Activos | Documentos de vehículos, mantenimiento, vencimientos, inspecciones, llantas, seguros y vida útil. | ¿Qué documentos vencen? ¿Qué mantenimiento aplica? ¿Qué activo tiene mayor gasto? | Mejora control de flota, vencimientos y costos por vehículo. |

# 2. Alcance y resultado esperado

## 2.1 Incluido en este módulo

Definir la estructura documental del proyecto.

Identificar y recopilar documentos iniciales por cada pilar.

Crear una matriz de inventario documental.

Extraer texto desde PDFs, HTML, DOCX, TXT o CSV cuando aplique.

Normalizar texto y metadatos.

Dividir documentos en chunks útiles para RAG.

Crear embeddings y almacenarlos en una base vectorial local.

Construir consultas de prueba por pilar.

Validar calidad de respuestas, fuentes y trazabilidad.

## 2.2 No incluido inicialmente

Integración automática con fuentes oficiales en tiempo real.

Automatización completa de scraping web.

Autenticación empresarial o control avanzado de permisos.

Conexión directa con ERP, TMS, RNDC, GPS o sistemas contables.

Certificación legal de respuestas normativas. El sistema debe responder con fuentes y advertencia de validación humana.

Principio clave Para vender el demo, es mejor tener pocos documentos bien clasificados y respuestas confiables que muchos documentos desordenados y respuestas confusas.

# 3. Stack de herramientas para implementar

| Categoría | Herramienta recomendada | Uso en el módulo | Alternativa | Costo esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lenguaje | Python | Scripts de extracción, limpieza, chunking, embeddings y pruebas. | N/A | Gratis |
| Entorno | VS Code / Cursor | Desarrollo del pipeline y edición del proyecto. | Jupyter Notebook | Gratis / ya disponible |
| Gestión de paquetes | Poetry o pip + venv | Manejo de dependencias. | Conda | Gratis |
| Extracción PDF | PyMuPDF | Leer PDFs y extraer texto por página. | pypdf, unstructured | Gratis |
| Extracción DOCX | python-docx | Leer documentos Word internos o guías. | mammoth | Gratis |
| Extracción HTML | BeautifulSoup | Limpiar texto desde páginas HTML guardadas. | trafilatura | Gratis |
| RAG framework | LangChain | Cargar documentos, crear chunks y conectar LLM/vector DB. | LlamaIndex | Gratis |
| Vector DB local | ChromaDB | Guardar embeddings y recuperar chunks relevantes. | FAISS | Gratis |
| Base metadata | SQLite | Inventario documental, estado de ingesta y metadatos. | DuckDB | Gratis |
| Embeddings | OpenAI embeddings o sentence-transformers | Convertir texto a vectores. | Ollama embeddings | Bajo / gratis local |
| LLM | OpenAI API económico o Ollama | Responder preguntas con contexto recuperado. | Azure OpenAI / Mosaic AI futuro | Bajo / gratis local |
| Control versión | Git + GitHub | Guardar avances, scripts y documentación. | GitLab | Gratis |
| Validación | pytest + notebooks | Pruebas de extracción, chunking y recuperación. | scripts manuales | Gratis |

Recomendación práctica Para iniciar con mínimo gasto, usa ChromaDB local, SQLite y embeddings locales con sentence-transformers. Si quieres respuestas de mayor calidad en la demo, usa un LLM vía API solo para las pruebas finales.

# 4. Estructura de carpetas y repositorio

Crea una estructura clara desde el inicio para evitar desorden cuando aumente la cantidad de documentos.

gurumaster-carga/
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── main.py
│   │   ├── services/
│   │   │   ├── document_loader.py
│   │   │   ├── text_cleaner.py
│   │   │   ├── chunker.py
│   │   │   ├── embedding_service.py
│   │   │   ├── vector_store.py
│   │   │   └── rag_service.py
│   │   └── config.py
│   └── requirements.txt
├── data/
│   ├── raw_documents/
│   │   ├── normatividad/
│   │   ├── costos_operativos/
│   │   └── gestion_activos/
│   ├── processed_text/
│   ├── chunks/
│   ├── vector_db/
│   └── metadata/
├── notebooks/
│   ├── 01_inventory_documents.ipynb
│   ├── 02_extract_text.ipynb
│   ├── 03_create_chunks.ipynb
│   ├── 04_create_embeddings.ipynb
│   └── 05_test_retrieval.ipynb
├── scripts/
│   ├── ingest_documents.py
│   ├── validate_documents.py
│   └── test_rag_queries.py
├── docs/
│   ├── module_1_ingestion_plan.md
│   └── data_dictionary.md
└── README.md

# 5. Modelo de metadatos documentales

Cada documento debe registrarse con metadatos mínimos. Esto permite filtrar respuestas por pilar, fuente, tipo de documento, fecha y confiabilidad.

| Campo | Tipo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| document_id | string | Identificador único del documento. | norm_001 |
| pillar | string | Pilar documental. | normatividad |
| document_type | string | Tipo de documento. | resolucion, guia, manual, politica, checklist |
| title | string | Título del documento. | Guía de manifiesto de carga |
| source_name | string | Nombre de la fuente. | Ministerio de Transporte, empresa interna, proveedor |
| source_url | string | URL o ubicación original si existe. | https://... |
| file_path | string | Ruta local del archivo. | data/raw_documents/normatividad/...pdf |
| publication_date | date | Fecha de publicación si está disponible. | 2024-08-01 |
| download_date | date | Fecha en la que se obtuvo el documento. | 2026-05-13 |
| version | string | Versión o revisión del documento. | v1, Rev. 2026 |
| jurisdiction | string | Alcance geográfico o regulatorio. | Colombia |
| status | string | Estado del documento. | pending, extracted, chunked, indexed, rejected |
| quality_score | integer | Puntaje manual de calidad 1-5. | 4 |
| notes | string | Observaciones o supuestos. | Documento oficial, requiere validar vigencia |

# 6. Flujo técnico de ingesta documental

El flujo técnico debe ser simple, repetible y validable. La primera versión puede ejecutarse con notebooks y luego convertirse en scripts.

Recolectar documentos por pilar.

Registrar cada documento en el inventario documental.

Guardar archivos en carpetas raw por pilar.

Extraer texto por página o sección.

Limpiar texto: saltos, encabezados repetidos, caracteres extraños y espacios.

Crear chunks con metadata heredada del documento.

Generar embeddings para cada chunk.

Guardar embeddings en ChromaDB.

Probar recuperación con preguntas reales.

Validar respuestas, fuentes y cobertura por pilar.

# 7. Actividades detalladas por fase

## Fase 0 - Preparación del entorno

| Actividad | Objetivo | Herramientas | Entregable | Criterio de listo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear repositorio Git | Tener control de versiones desde el inicio. | Git, GitHub | Repositorio gurumaster-carga creado. | Repositorio con README inicial y estructura de carpetas. |
| Crear entorno Python | Aislar dependencias del proyecto. | Python 3.11+, venv o Poetry | Entorno virtual funcional. | Puedes ejecutar python --version y pip list dentro del entorno. |
| Instalar librerías base | Dejar listo el stack de ingesta. | pip, requirements.txt | requirements.txt creado. | Instalación sin errores de PyMuPDF, ChromaDB, LangChain/LlamaIndex, pandas, SQLite/DuckDB. |
| Configurar variables | Separar configuración sensible y rutas. | .env, python-dotenv | Archivo .env.example. | El proyecto corre sin hardcodear rutas o API keys. |
| Definir estándar de nombres | Evitar documentos duplicados o ambiguos. | Convención manual | Guía de nomenclatura. | Todo archivo raw sigue patrón: pilar_tipo_fuente_fecha_version.ext |

## Fase 1 - Inventario y recolección documental

| Actividad | Objetivo | Herramientas | Entregable | Criterio de listo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir lista inicial de documentos | Seleccionar documentos suficientes para una demo vendible. | Excel/CSV, Google Sheets o SQLite | Matriz inicial de documentos. | Al menos 5 documentos por pilar o 15 documentos en total para el MVP. |
| Clasificar por pilar | Asignar cada documento a Normatividad, Costos Operativos o Gestión de Activos. | CSV metadata, SQLite | Campo pillar completo. | 100% de documentos tienen pilar asignado. |
| Registrar fuente y vigencia | Tener trazabilidad sobre origen y fecha. | Inventario documental | Campos source_name, source_url, publication_date. | Cada documento tiene fuente identificable o nota si es simulado/interno. |
| Guardar raw documents | Mantener una copia original sin modificaciones. | Sistema de archivos | Archivos en data/raw_documents. | No se modifica el archivo original durante el procesamiento. |
| Crear backlog documental | Separar documentos del MVP de documentos futuros. | GitHub Issues / Markdown | Backlog con prioridad. | Documentos marcados como MVP, futuro o descartado. |

## Fase 2 - Extracción de texto

| Actividad | Objetivo | Herramientas | Entregable | Criterio de listo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementar loader PDF | Extraer texto por página desde PDFs. | PyMuPDF | document_loader.py con función load_pdf. | El script genera texto con metadata de página. |
| Implementar loader DOCX | Extraer texto de documentos Word. | python-docx | load_docx. | El script lee párrafos y tablas simples. |
| Implementar loader HTML/TXT | Permitir páginas guardadas o texto plano. | BeautifulSoup, pathlib | load_html y load_txt. | El texto queda sin etiquetas HTML innecesarias. |
| Guardar texto procesado | Tener una salida intermedia auditable. | JSONL o parquet/csv | Archivos en data/processed_text. | Cada registro contiene document_id, page_number, text, metadata. |
| Manejar errores | Evitar que un documento malo rompa toda la ingesta. | logging, try/except | Log de errores. | Documentos fallidos quedan en status rejected o extraction_failed con mensaje. |

## Fase 3 - Limpieza y normalización

| Actividad | Objetivo | Herramientas | Entregable | Criterio de listo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Limpiar texto extraído | Eliminar ruido que afecta la recuperación. | Python regex, text_cleaner.py | Función clean_text. | Se reducen saltos duplicados, espacios, encabezados repetidos y caracteres basura. |
| Normalizar metadata | Hacer filtros consistentes. | pandas, SQLite | Campos normalizados. | pillar, document_type y status usan valores estándar. |
| Detectar textos vacíos | Excluir páginas sin contenido útil. | pandas | Reporte de páginas vacías. | Páginas con menos de un umbral de caracteres se marcan como low_content. |
| Crear control de calidad | Medir utilidad del documento. | Script validate_documents.py | Reporte de calidad. | Cada documento tiene quality_score y observaciones. |

## Fase 4 - Chunking

| Actividad | Objetivo | Herramientas | Entregable | Criterio de listo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir estrategia de chunking | Crear fragmentos adecuados para RAG. | LangChain RecursiveCharacterTextSplitter o LlamaIndex | Parámetros documentados. | Chunk size y overlap definidos, por ejemplo 800-1200 caracteres y 100-200 de overlap. |
| Crear chunks con metadata | Conservar trazabilidad documental. | chunker.py | Archivo chunks.jsonl. | Cada chunk tiene chunk_id, document_id, pillar, page, text y source. |
| Validar tamaño de chunks | Evitar chunks demasiado grandes o pequeños. | pandas | Reporte de distribución. | Más del 90% de chunks están dentro del rango esperado. |
| Revisar muestras manuales | Verificar que los chunks tengan sentido semántico. | Notebook | Muestra revisada por pilar. | Se revisan al menos 10 chunks por pilar. |

## Fase 5 - Embeddings e índice vectorial

| Actividad | Objetivo | Herramientas | Entregable | Criterio de listo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seleccionar modelo de embeddings | Definir costo/calidad del MVP. | sentence-transformers u OpenAI embeddings | Modelo definido en config.py. | El pipeline genera embeddings sin errores. |
| Crear colección por pilar o única | Organizar recuperación documental. | ChromaDB | Colección gurumaster_documents. | Puedes filtrar por pillar en consultas. |
| Indexar chunks | Guardar vectores en base local. | ChromaDB | Vector DB en data/vector_db. | Número de vectores coincide con número de chunks válidos. |
| Crear script de reindexación | Poder reconstruir índice desde cero. | scripts/ingest_documents.py | Script reproducible. | Borrar y recrear índice funciona sin pasos manuales ocultos. |

## Fase 6 - Pruebas de recuperación y RAG

| Actividad | Objetivo | Herramientas | Entregable | Criterio de listo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear set de preguntas por pilar | Probar que el índice recupera contenido correcto. | CSV test_questions.csv | Banco de preguntas. | Al menos 10 preguntas por pilar. |
| Probar retrieval sin LLM | Validar búsqueda vectorial antes de generar respuestas. | ChromaDB query, notebook | Top-k results por pregunta. | Los resultados relevantes aparecen en top 3 para preguntas principales. |
| Crear respuesta RAG básica | Generar respuesta usando contexto recuperado. | LangChain/LlamaIndex + LLM | rag_service.py | Respuesta incluye fuentes y no responde sin evidencia cuando falta contexto. |
| Validar fuentes | Evitar respuestas sin trazabilidad. | Prueba manual | Reporte de validación. | Cada respuesta muestra documento, pilar y página/sección cuando sea posible. |

# 8. Actividades por pilar documental

## 8.1 Pilar 1 - Normatividad

Este pilar debe cubrir documentos que ayuden a responder preguntas sobre requisitos, procesos, obligaciones y conceptos regulatorios del transporte de carga en Colombia. Para el MVP, evita prometer asesoría legal definitiva; el asistente debe citar fuentes y sugerir validación humana cuando la respuesta tenga implicaciones legales.

Recolectar documentos oficiales o guías públicas relacionadas con transporte de carga.

Clasificar documentos por tema: RNDC, manifiesto de carga, habilitación, documentos obligatorios, pesos y dimensiones, operación de transporte, seguridad vial.

Registrar fuente, fecha de consulta y observación sobre vigencia.

Crear preguntas de prueba con enfoque práctico para transportadores y empresas.

| Actividad | Objetivo | Herramientas | Entregable | Criterio de listo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inventariar documentos oficiales | Tener base normativa inicial. | Navegador, CSV metadata | Lista de documentos normativos. | Cada documento tiene fuente, fecha, título y tema. |
| Crear categorías normativas | Mejorar filtros de búsqueda. | SQLite metadata | Campo topic_area. | Temas como RNDC, manifiesto, habilitación, documentos, seguridad. |
| Agregar advertencia legal | Evitar vender el sistema como asesor legal definitivo. | Prompt RAG | Regla en system prompt. | Respuestas normativas citan fuentes y recomiendan validar vigencia. |
| Crear preguntas de validación | Probar utilidad del pilar. | CSV test_questions | 10-15 preguntas normativas. | Preguntas cubren conceptos, obligaciones y documentos requeridos. |

## 8.2 Pilar 2 - Costos Operativos

Este pilar permite responder preguntas relacionadas con estructura de costos de transporte, factores que afectan el costo de una ruta, comparación entre ingreso y gasto, y soporte conceptual para rentabilidad.

Recolectar guías de costos, documentos internos o plantillas de cálculo.

Separar costos fijos y variables.

Identificar categorías útiles para el demo: combustible, peajes, conductor, mantenimiento, llantas, seguros, parqueaderos, cargue/descargue, viáticos y otros.

Preparar documentos o notas explicativas propias si no hay documentos públicos suficientes para el MVP.

| Actividad | Objetivo | Herramientas | Entregable | Criterio de listo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir taxonomía de costos | Estandarizar conceptos usados por GuruMaster. | Markdown/CSV | Diccionario de costos. | Cada gasto tiene categoría, descripción y ejemplo. |
| Recolectar documentos de referencia | Soportar respuestas sobre costos. | PDF, HTML, XLSX | Documentos en costos_operativos. | Mínimo 5 documentos o plantillas para MVP. |
| Crear guía interna simulada | Cubrir vacíos del demo cuando no haya documento público. | Markdown/DOCX | Guía de costos operativos GuruMaster. | Documento explica costos fijos, variables y cálculo de margen. |
| Preparar preguntas analíticas | Probar conexión futura con ingresos/gastos. | CSV test_questions | Preguntas de costos. | Incluye preguntas de combustible, peajes, ruta, margen y utilidad. |

## 8.3 Pilar 3 - Gestión de Activos

Este pilar se enfoca en vehículos, documentos, mantenimientos, vencimientos y elementos del activo. Para el MVP no necesitas conectarte a sistemas reales; puedes usar documentos simulados e inventarios CSV.

Crear documentos guía sobre gestión de vehículos y controles básicos de flota.

Incluir checklists de inspección preoperacional.

Incluir políticas o formatos simulados para SOAT, tecnomecánica, pólizas y mantenimiento.

Relacionar documentos con las tablas futuras de vehicles, vehicle_documents y maintenance_events.

| Actividad | Objetivo | Herramientas | Entregable | Criterio de listo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear checklist de activos | Definir qué información se debe controlar por vehículo. | Markdown/DOCX | Checklist de gestión de activos. | Incluye documentos, vencimientos, kilometraje, mantenimiento, llantas. |
| Recolectar manuales o guías | Soportar consultas de mantenimiento y control. | PDF/HTML | Documentos en gestion_activos. | Mínimo 5 documentos o guías internas/simuladas. |
| Crear categorías de activos | Filtrar documentos por tipo de activo. | Metadata topic_area | Campos asset_topic. | Valores: documentos, mantenimiento, llantas, seguros, inspección, vida útil. |
| Diseñar preguntas de prueba | Validar que el pilar responde a necesidades reales. | CSV test_questions | Preguntas sobre activos. | Incluye vencimientos, mantenimiento, costos por vehículo y alertas. |

# 9. Implementación técnica mínima

## 9.1 Dependencias iniciales sugeridas

fastapi
uvicorn
pydantic
python-dotenv
pandas
pymupdf
python-docx
beautifulsoup4
chromadb
langchain
langchain-community
sentence-transformers
pytest
rich

## 9.2 Scripts mínimos a construir

| Script / módulo | Función principal | Entrada | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| document_loader.py | Extraer texto de PDF, DOCX, HTML, TXT. | Archivo raw. | Registros de texto con metadata. |
| text_cleaner.py | Limpiar y normalizar texto. | Texto bruto. | Texto limpio. |
| chunker.py | Dividir texto en fragmentos. | Texto limpio. | chunks.jsonl. |
| embedding_service.py | Crear embeddings. | Chunks. | Vectores. |
| vector_store.py | Guardar y consultar ChromaDB. | Embeddings + metadata. | Colección vectorial. |
| ingest_documents.py | Ejecutar pipeline completo. | Carpeta raw + metadata. | Índice vectorial actualizado. |
| test_rag_queries.py | Probar preguntas por pilar. | CSV de preguntas. | Reporte de resultados. |

## 9.3 Endpoints opcionales para probar desde el frontend

| Endpoint | Método | Uso | Respuesta esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| /documents | GET | Listar documentos indexados. | Lista con document_id, title, pillar, status. |
| /documents/search | POST | Buscar chunks relevantes. | Top-k fragmentos con metadata. |
| /chat/documental | POST | Hacer pregunta usando RAG documental. | Respuesta, fuentes, pilar y nivel de confianza. |
| /health | GET | Validar API viva. | status: ok |

# 10. Validación, calidad y control de versiones

## 10.1 Reglas de calidad documental

Todo documento debe tener pilar, tipo, fuente, estado y fecha de incorporación.

No indexar documentos sin texto útil o sin origen claro, salvo que estén marcados como simulados.

Toda respuesta RAG debe incluir fuentes recuperadas.

Las respuestas normativas deben advertir que la vigencia debe validarse con fuente oficial.

No mezclar documentos de pilares diferentes si la pregunta es específica y puede responderse dentro de un pilar.

Mantener una lista de documentos descartados y la razón del descarte.

## 10.2 Métricas mínimas del módulo

| Métrica | Meta MVP | Cómo medir |
| --- | --- | --- |
| Documentos cargados | 15 documentos mínimo | Conteo en metadata. |
| Cobertura por pilar | 5 documentos mínimo por pilar | Group by pillar. |
| Documentos indexados | >= 90% de documentos válidos | status = indexed. |
| Chunks generados | Suficientes para preguntas del demo | Conteo de chunks por pilar. |
| Recuperación top 3 | 70%-80% en preguntas principales | Evaluación manual con test_questions. |
| Respuestas con fuentes | 100% en modo RAG | Validar que cada respuesta retorne source metadata. |

# 11. Checklist final para cerrar el Módulo 1

[ ] Repositorio creado con estructura de carpetas.

[ ] Entorno Python configurado y documentado.

[ ] Inventario documental creado.

[ ] Documentos organizados por pilar.

[ ] Metadatos mínimos completos para todos los documentos MVP.

[ ] Loader PDF implementado.

[ ] Loader DOCX/HTML/TXT implementado o al menos definido.

[ ] Texto extraído y guardado en processed_text.

[ ] Limpieza básica de texto funcionando.

[ ] Chunks generados con metadata.

[ ] Embeddings generados.

[ ] ChromaDB creado localmente.

[ ] Búsqueda semántica funcionando.

[ ] Preguntas de prueba por pilar creadas.

[ ] Respuestas RAG básicas funcionando.

[ ] Fuentes visibles en las respuestas.

[ ] Limitaciones y advertencias documentadas.

[ ] README actualizado con instrucciones para correr la ingesta.

# 12. Orden recomendado de ejecución

Ruta sugerida para avanzar sin bloquearte Empieza pequeño: 3 documentos por pilar, prueba el pipeline completo y luego escala a 5-10 documentos por pilar. No esperes tener todos los documentos perfectos para empezar a construir el RAG.

Crear repo y estructura de carpetas.

Crear metadata.csv con 9 documentos iniciales: 3 por pilar.

Implementar extracción PDF con PyMuPDF.

Guardar texto extraído en JSONL.

Crear función de limpieza básica.

Crear chunks con RecursiveCharacterTextSplitter.

Indexar en ChromaDB usando embeddings locales.

Crear 5 preguntas por pilar y probar retrieval.

Conectar un endpoint FastAPI simple para preguntas documentales.

Integrar el endpoint al demo visual de GuruMaster Carga.

Agregar más documentos y mejorar validaciones.

# 13. Riesgos y recomendaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Documentos normativos desactualizados | Respuestas incorrectas o riesgo comercial. | Guardar fecha de consulta, fuente y advertencia de validación de vigencia. |
| PDFs escaneados sin texto | Extracción vacía. | Para el MVP, evitar OCR inicialmente o usar documentos con texto seleccionable. |
| Chunks muy grandes o muy pequeños | Baja calidad en recuperación. | Medir distribución y revisar muestras manuales. |
| Respuestas sin fuente | Pérdida de confianza. | Forzar que el prompt responda solo con contexto recuperado. |
| Demasiados documentos al inicio | Desorden y avance lento. | Empezar con 9-15 documentos bien controlados. |
| Costos de API | Gasto innecesario. | Usar embeddings locales y reservar LLM API para demo final. |

# Anexo A - Ejemplo de metadata.csv

document_id,pillar,document_type,title,source_name,source_url,file_path,publication_date,download_date,version,jurisdiction,status,quality_score,notes
norm_001,normatividad,guia,Guía RNDC,Fuente oficial o simulada,,data/raw_documents/normatividad/norm_001_guia_rndc.pdf,,2026-05-13,v1,Colombia,pending,4,Validar vigencia
cost_001,costos_operativos,guia,Estructura de costos operativos,GuruMaster interno,,data/raw_documents/costos_operativos/cost_001_estructura_costos.pdf,2026-05-13,2026-05-13,v1,Colombia,pending,5,Documento interno para MVP
asset_001,gestion_activos,checklist,Checklist preoperacional,GuruMaster interno,,data/raw_documents/gestion_activos/asset_001_checklist_preoperacional.pdf,2026-05-13,2026-05-13,v1,Colombia,pending,5,Documento simulado para demo