GuruMaster Carga Colombia

Modulo 2: Base de Costos Operativos, Ingresos y Gastos

Guia detallada de actividades, herramientas, tablas, validaciones y entregables

| Objetivo | Construir una base relacional inicial para analizar ingresos, gastos, rentabilidad por viaje, costos por ruta, costos por vehiculo y consumo de combustible. |
| --- | --- |
| Alcance | CSV simulados, SQLite local, consultas SQL, vistas analiticas, validaciones basicas y conexion futura con FastAPI/GuruMaster. |
| Stack barato | CSV + Python + Pandas + SQLite + SQL + FastAPI opcional. |
| Resultado esperado | Una base de datos local lista para responder preguntas de negocio sobre costos operativos del transporte de carga. |

# Contenido

1. Proposito del modulo

2. Resultado final esperado

3. Herramientas a implementar

4. Insumos requeridos

5. Modelo de datos propuesto

6. Actividades detalladas por fase

7. Validaciones de calidad

8. Consultas y vistas SQL recomendadas

9. Integracion futura con GuruMaster

10. Checklist final

# 1. Proposito del modulo

El Modulo 2 tiene como objetivo construir la primera base estructurada de ingresos y gastos del negocio de transporte de carga. Esta base sera el componente analitico que permitira a GuruMaster responder preguntas sobre rentabilidad, costos operativos, comportamiento por ruta, gastos por vehiculo y desempeno economico por cliente o conductor.

Este modulo complementa el Modulo 1 de ingesta documental. Mientras el Modulo 1 permite consultar documentacion normativa y operativa mediante RAG, el Modulo 2 permite responder preguntas numericas usando SQL y una base relacional.

| Pregunta de negocio | Dato requerido | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| El viaje Medellin - Bogota fue rentable? | viajes + gastos_viaje + rutas | Ingreso, gasto total, utilidad y margen |
| Que vehiculo genero mas utilidad? | vehiculos + viajes + gastos_viaje | Ranking de rentabilidad por vehiculo |
| Cuanto gaste en combustible este mes? | gastos_viaje filtrado por Combustible | Total mensual de combustible |
| Que ruta tiene mayor costo operativo? | rutas + viajes + gastos_viaje | Costo promedio por ruta |
| Los peajes registrados coinciden con lo esperado? | gastos_viaje + costos_peajes | Comparacion real vs referencia |

# 2. Resultado final esperado

Al finalizar este modulo deberias tener los siguientes entregables:

Una carpeta de datos con los siete CSV del pilar de costos operativos.

Una base SQLite local llamada gurumaster_carga.db.

Tablas relacionales cargadas desde los CSV.

Validaciones basicas de integridad referencial y calidad de datos.

Vistas SQL para rentabilidad por viaje, costos por vehiculo, costos por ruta, gastos por categoria y comparacion de peajes.

Un notebook o script Python reproducible para reconstruir la base desde cero.

Consultas SQL de prueba para demostrar el valor del modulo.

Una estructura lista para ser conectada posteriormente con FastAPI y el chat de GuruMaster.

# 3. Herramientas a implementar

| Herramienta | Uso en el modulo | Motivo |
| --- | --- | --- |
| CSV | Fuente inicial de datos simulados | Simple, barato y facil de versionar |
| Python | Automatizar carga, validacion y generacion de base | Flexible y conocido para data engineering |
| Pandas | Leer CSV, revisar estructura y ejecutar validaciones iniciales | Rapido para exploracion y control de calidad |
| SQLite | Base relacional local del MVP | Cero costo, no requiere servidor y soporta SQL |
| SQL | Crear tablas, vistas y consultas analiticas | Permite responder preguntas de negocio con datos estructurados |
| DB Browser for SQLite | Explorar visualmente la base de datos | Util para revisar tablas sin escribir codigo todo el tiempo |
| VS Code o Cursor | Editar scripts, SQL y estructura del proyecto | Entorno de desarrollo principal |
| FastAPI | Exponer consultas como endpoints en una fase posterior | Puente entre base de datos y frontend GuruMaster |

## 3.1 Instalacion sugerida

pip install pandas sqlalchemy fastapi uvicorn python-dotenv

Para SQLite no necesitas instalar un servidor. Python ya incluye el modulo sqlite3. DB Browser for SQLite es opcional, pero recomendado para inspeccion visual.

# 4. Insumos requeridos

Este modulo parte de los archivos CSV definidos para el pilar de costos operativos. Todos los nombres de archivos y columnas se manejan en espanol para mantener claridad durante el aprendizaje.

| Archivo CSV | Tabla destino | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| vehiculos.csv | vehiculos | Catalogo de vehiculos de la flota |
| conductores.csv | conductores | Catalogo de conductores |
| rutas.csv | rutas | Rutas frecuentes de transporte |
| viajes.csv | viajes | Viajes realizados e ingresos cobrados |
| gastos_viaje.csv | gastos_viaje | Gastos asociados a cada viaje |
| precios_combustible.csv | precios_combustible | Precio de referencia por ciudad y fecha |
| costos_peajes.csv | costos_peajes | Peajes esperados por ruta y categoria |

## 4.1 Estructura de carpetas recomendada

gurumaster/
  data/
    costos_operativos/
      vehiculos.csv
      conductores.csv
      rutas.csv
      viajes.csv
      gastos_viaje.csv
      precios_combustible.csv
      costos_peajes.csv
  database/
    gurumaster_carga.db
  scripts/
    01_crear_base_costos.py
    02_validar_datos_costos.py
    03_crear_vistas_costos.sql
  notebooks/
    modulo_2_costos_operativos.ipynb

# 5. Modelo de datos propuesto

El modelo se basa en una estructura relacional simple. La tabla viajes es la tabla central transaccional, porque conecta vehiculo, conductor, ruta, cliente e ingreso. La tabla gastos_viaje detalla los costos reales asociados a cada viaje.

vehiculos.vehiculo_id      -> viajes.vehiculo_id
conductores.conductor_id  -> viajes.conductor_id
rutas.ruta_id             -> viajes.ruta_id
viajes.viaje_id           -> gastos_viaje.viaje_id
rutas.ruta_id             -> costos_peajes.ruta_id

| Tabla | Llave primaria | Llaves foraneas / relacion | Rol en el modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| vehiculos | vehiculo_id | viajes.vehiculo_id | Dimension de flota |
| conductores | conductor_id | viajes.conductor_id | Dimension de conductores |
| rutas | ruta_id | viajes.ruta_id, costos_peajes.ruta_id | Dimension geografica y operativa |
| viajes | viaje_id | vehiculo_id, conductor_id, ruta_id | Hecho principal de ingresos |
| gastos_viaje | gasto_id | viaje_id | Detalle de costos reales |
| precios_combustible | precio_combustible_id | Relacion logica por ciudad/fecha/tipo | Referencia de precios |
| costos_peajes | peaje_id | ruta_id | Referencia de peajes por ruta |

## 5.x Tabla vehiculos

Columna / definicion sugerida

vehiculo_id TEXT PRIMARY KEY

placa TEXT

tipo_vehiculo TEXT

marca TEXT

modelo TEXT

anio INTEGER

capacidad_toneladas REAL

tipo_combustible TEXT

rendimiento_km_por_galon REAL

tipo_propiedad TEXT

estado TEXT

## 5.x Tabla conductores

Columna / definicion sugerida

conductor_id TEXT PRIMARY KEY

nombre_conductor TEXT

numero_documento TEXT

categoria_licencia TEXT

telefono TEXT

tipo_vinculacion TEXT

ciudad_base TEXT

estado TEXT

## 5.x Tabla rutas

Columna / definicion sugerida

ruta_id TEXT PRIMARY KEY

ciudad_origen TEXT

ciudad_destino TEXT

departamento_origen TEXT

departamento_destino TEXT

distancia_km REAL

duracion_estimada_horas REAL

tipo_ruta TEXT

estado TEXT

## 5.x Tabla viajes

Columna / definicion sugerida

viaje_id TEXT PRIMARY KEY

fecha_viaje DATE

vehiculo_id TEXT

conductor_id TEXT

ruta_id TEXT

nombre_cliente TEXT

tipo_carga TEXT

peso_carga_toneladas REAL

ingreso REAL

moneda TEXT

estado_viaje TEXT

## 5.x Tabla gastos_viaje

Columna / definicion sugerida

gasto_id TEXT PRIMARY KEY

viaje_id TEXT

fecha_gasto DATE

tipo_gasto TEXT

valor REAL

moneda TEXT

metodo_pago TEXT

proveedor TEXT

descripcion TEXT

## 5.x Tabla precios_combustible

Columna / definicion sugerida

precio_combustible_id TEXT PRIMARY KEY

fecha_precio DATE

ciudad TEXT

departamento TEXT

tipo_combustible TEXT

precio_por_galon REAL

moneda TEXT

fuente TEXT

## 5.x Tabla costos_peajes

Columna / definicion sugerida

peaje_id TEXT PRIMARY KEY

ruta_id TEXT

nombre_peaje TEXT

ubicacion TEXT

categoria_vehiculo TEXT

valor REAL

moneda TEXT

# 6. Actividades detalladas por fase

## Fase 1 - Preparar el entorno local

Crear la estructura de carpetas del proyecto.

Guardar los CSV dentro de data/costos_operativos/.

Crear un ambiente virtual de Python.

Instalar pandas, sqlalchemy, fastapi, uvicorn y python-dotenv.

Crear una carpeta database/ para almacenar gurumaster_carga.db.

Entregable: Entorno local listo y reproducible.

## Fase 2 - Revisar los CSV antes de cargar

Abrir cada CSV y verificar nombres de columnas.

Confirmar que los identificadores principales no esten vacios.

Validar que los valores numericos como ingreso, valor y distancia_km sean positivos.

Validar que los campos fecha usen formato YYYY-MM-DD.

Confirmar que los archivos usan UTF-8 o UTF-8-SIG.

Entregable: CSV revisados antes de construir la base.

## Fase 3 - Crear la base SQLite

Crear el archivo gurumaster_carga.db.

Crear las tablas con tipos de datos basicos.

Definir primary keys.

Definir foreign keys cuando sea practico.

Cargar los CSV a sus tablas destino.

Entregable: Base SQLite creada y poblada.

## Fase 4 - Validar integridad referencial

Verificar que todo vehiculo_id en viajes exista en vehiculos.

Verificar que todo conductor_id en viajes exista en conductores.

Verificar que toda ruta_id en viajes exista en rutas.

Verificar que todo viaje_id en gastos_viaje exista en viajes.

Verificar que toda ruta_id en costos_peajes exista en rutas.

Entregable: No hay registros huerfanos entre tablas.

## Fase 5 - Crear vistas analiticas

Crear vista de rentabilidad por viaje.

Crear vista de gastos por categoria.

Crear vista de rentabilidad por vehiculo.

Crear vista de costos por ruta.

Crear vista de comparacion peajes reales vs peajes de referencia.

Entregable: Vistas SQL listas para consumo analitico.

## Fase 6 - Probar preguntas de negocio

Ejecutar consultas SQL para calcular margen por viaje.

Identificar vehiculos mas rentables.

Identificar rutas con mayor gasto promedio.

Calcular gasto total en combustible por mes.

Comparar peajes registrados contra peajes esperados por ruta.

Entregable: Resultados de prueba listos para mostrar en demo.

## Fase 7 - Preparar integracion con backend

Crear funciones Python para consultar las vistas.

Crear un endpoint FastAPI para rentabilidad por viaje.

Crear un endpoint FastAPI para resumen por vehiculo.

Crear un endpoint FastAPI para gastos por categoria.

Dejar documentado el contrato de respuesta JSON.

Entregable: Base preparada para conectarse con GuruMaster.

# 7. Validaciones de calidad

| Validacion | Regla | Accion si falla |
| --- | --- | --- |
| Llaves primarias duplicadas | Cada id debe ser unico por tabla | Corregir CSV o generar nuevo id |
| Campos obligatorios nulos | IDs, fechas, ingresos y valores no deben estar vacios | Completar o eliminar registro de prueba |
| Integridad referencial | Los ids relacionados deben existir en tablas maestras | Agregar registro maestro o corregir id |
| Valores negativos | Ingreso, valor, distancia y peso deben ser >= 0 | Revisar el dato o convertir en ajuste separado |
| Fechas invalidas | Formato YYYY-MM-DD | Normalizar formato |
| Moneda inconsistente | Para MVP usar COP | Homologar moneda |
| Tipos de gasto inconsistentes | Usar catalogo controlado | Normalizar nombres como Combustible, Peajes, Pago conductor |

-- Registros de gastos sin viaje asociado
SELECT gv.*
FROM gastos_viaje gv
LEFT JOIN viajes v ON gv.viaje_id = v.viaje_id
WHERE v.viaje_id IS NULL;

-- Viajes sin vehiculo valido
SELECT v.*
FROM viajes v
LEFT JOIN vehiculos ve ON v.vehiculo_id = ve.vehiculo_id
WHERE ve.vehiculo_id IS NULL;

-- Ingresos o gastos negativos
SELECT * FROM viajes WHERE ingreso < 0;
SELECT * FROM gastos_viaje WHERE valor < 0;

# 8. Consultas y vistas SQL recomendadas

Estas vistas deben crearse dentro de SQLite para facilitar el consumo por parte de GuruMaster y evitar que el backend tenga que recalcular todo desde cero.

## 8.1 Vista: rentabilidad por viaje

CREATE VIEW IF NOT EXISTS vw_rentabilidad_viaje AS
SELECT
    v.viaje_id,
    v.fecha_viaje,
    ve.placa,
    ve.tipo_vehiculo,
    c.nombre_conductor,
    r.ciudad_origen,
    r.ciudad_destino,
    v.nombre_cliente,
    v.tipo_carga,
    v.ingreso,
    COALESCE(SUM(g.valor), 0) AS gasto_total,
    v.ingreso - COALESCE(SUM(g.valor), 0) AS utilidad,
    ROUND(((v.ingreso - COALESCE(SUM(g.valor), 0)) * 100.0) / NULLIF(v.ingreso, 0), 2) AS margen_pct
FROM viajes v
JOIN vehiculos ve ON v.vehiculo_id = ve.vehiculo_id
JOIN conductores c ON v.conductor_id = c.conductor_id
JOIN rutas r ON v.ruta_id = r.ruta_id
LEFT JOIN gastos_viaje g ON v.viaje_id = g.viaje_id
GROUP BY
    v.viaje_id, v.fecha_viaje, ve.placa, ve.tipo_vehiculo, c.nombre_conductor,
    r.ciudad_origen, r.ciudad_destino, v.nombre_cliente, v.tipo_carga, v.ingreso;

## 8.2 Vista: gastos por categoria

CREATE VIEW IF NOT EXISTS vw_gastos_por_categoria AS
SELECT
    g.tipo_gasto,
    COUNT(*) AS cantidad_registros,
    SUM(g.valor) AS valor_total,
    AVG(g.valor) AS valor_promedio
FROM gastos_viaje g
GROUP BY g.tipo_gasto;

## 8.3 Vista: rentabilidad por vehiculo

CREATE VIEW IF NOT EXISTS vw_rentabilidad_vehiculo AS
SELECT
    ve.vehiculo_id,
    ve.placa,
    ve.tipo_vehiculo,
    COUNT(DISTINCT v.viaje_id) AS total_viajes,
    SUM(v.ingreso) AS ingreso_total,
    COALESCE(SUM(g.valor), 0) AS gasto_total,
    SUM(v.ingreso) - COALESCE(SUM(g.valor), 0) AS utilidad_total,
    ROUND(((SUM(v.ingreso) - COALESCE(SUM(g.valor), 0)) * 100.0) / NULLIF(SUM(v.ingreso), 0), 2) AS margen_pct
FROM vehiculos ve
LEFT JOIN viajes v ON ve.vehiculo_id = v.vehiculo_id
LEFT JOIN gastos_viaje g ON v.viaje_id = g.viaje_id
GROUP BY ve.vehiculo_id, ve.placa, ve.tipo_vehiculo;

## 8.4 Vista: costos por ruta

CREATE VIEW IF NOT EXISTS vw_costos_por_ruta AS
SELECT
    r.ruta_id,
    r.ciudad_origen,
    r.ciudad_destino,
    r.distancia_km,
    COUNT(DISTINCT v.viaje_id) AS total_viajes,
    SUM(v.ingreso) AS ingreso_total,
    COALESCE(SUM(g.valor), 0) AS gasto_total,
    ROUND(COALESCE(SUM(g.valor), 0) / NULLIF(COUNT(DISTINCT v.viaje_id), 0), 2) AS gasto_promedio_por_viaje,
    ROUND(COALESCE(SUM(g.valor), 0) / NULLIF(SUM(r.distancia_km), 0), 2) AS costo_estimado_por_km
FROM rutas r
LEFT JOIN viajes v ON r.ruta_id = v.ruta_id
LEFT JOIN gastos_viaje g ON v.viaje_id = g.viaje_id
GROUP BY r.ruta_id, r.ciudad_origen, r.ciudad_destino, r.distancia_km;

# 9. Integracion futura con GuruMaster

Una vez las vistas esten listas, el siguiente paso es exponerlas por medio de un backend. GuruMaster no deberia consultar directamente todos los CSV desde el frontend. El flujo recomendado es:

Usuario pregunta en GuruMaster
        ↓
Frontend envia pregunta + contexto
        ↓
FastAPI identifica intencion
        ↓
FastAPI consulta SQLite o una vista SQL
        ↓
LLM transforma el resultado en respuesta explicada
        ↓
Frontend muestra respuesta, metricas y evidencia

| Endpoint sugerido | Uso | Vista / tabla base |
| --- | --- | --- |
| GET /costos/viajes/{viaje_id}/rentabilidad | Consultar rentabilidad de un viaje especifico | vw_rentabilidad_viaje |
| GET /costos/vehiculos/rentabilidad | Ranking de rentabilidad por vehiculo | vw_rentabilidad_vehiculo |
| GET /costos/rutas | Resumen de costos por ruta | vw_costos_por_ruta |
| GET /costos/gastos/categorias | Gastos agrupados por categoria | vw_gastos_por_categoria |
| POST /chat/costos | Responder preguntas de negocio en lenguaje natural | Vistas SQL + LLM |

## 9.1 Ejemplo de respuesta esperada de GuruMaster

Pregunta del usuario:
"El viaje Medellin - Bogota fue rentable?"

Respuesta esperada:
"Si. El viaje T001 Medellin - Bogota genero ingresos por $4.200.000 COP y gastos registrados por $2.620.000 COP. La utilidad estimada fue de $1.580.000 COP, con un margen del 37,62%. Los principales costos fueron combustible, peajes y pago del conductor. El viaje puede considerarse rentable para el escenario de prueba."

# 10. Checklist final

Los siete CSV existen en data/costos_operativos/.

Los nombres de columnas estan en espanol y son consistentes.

La base gurumaster_carga.db fue creada correctamente.

Las tablas fueron cargadas con datos.

Las relaciones principales fueron validadas.

No existen gastos sin viaje asociado.

No existen viajes con vehiculo, conductor o ruta inexistente.

Las vistas SQL fueron creadas correctamente.

La consulta de rentabilidad por viaje retorna ingreso, gasto, utilidad y margen.

Existe al menos una consulta demo lista para presentar.

El modulo puede reconstruirse desde un script o notebook.

El siguiente paso esta claro: conectar la base con FastAPI y el frontend GuruMaster.

# Anexo A - Script base sugerido para carga inicial

import sqlite3
from pathlib import Path
import pandas as pd

BASE_DIR = Path("data/costos_operativos")
DB_PATH = Path("database/gurumaster_carga.db")
DB_PATH.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

archivos = {
    "vehiculos": "vehiculos.csv",
    "conductores": "conductores.csv",
    "rutas": "rutas.csv",
    "viajes": "viajes.csv",
    "gastos_viaje": "gastos_viaje.csv",
    "precios_combustible": "precios_combustible.csv",
    "costos_peajes": "costos_peajes.csv",
}

conn = sqlite3.connect(DB_PATH)

for tabla, archivo in archivos.items():
    ruta = BASE_DIR / archivo
    df = pd.read_csv(ruta, encoding="utf-8-sig")
    df.to_sql(tabla, conn, if_exists="replace", index=False)
    print(f"Tabla cargada: {tabla} - filas: {len(df)}")

conn.close()
print("Base creada correctamente")

# Anexo B - Orden recomendado de ejecucion

Descargar o ubicar los CSV del pilar Costos Operativos.

Crear la estructura de carpetas del proyecto.

Crear ambiente virtual e instalar dependencias.

Ejecutar script de carga inicial.

Abrir gurumaster_carga.db en DB Browser for SQLite.

Ejecutar validaciones de calidad.

Crear vistas SQL analiticas.

Probar preguntas de negocio con SQL.

Documentar resultados y capturas relevantes.

Preparar endpoints de backend para la siguiente fase.