GuruMaster Carga Colombia

Módulo 4: Motor de Consulta Inteligente — Documento Revisado

Versión enfocada en integración y orquestación, sin repetir actividades de los Módulos 1, 2 y 3

# 1. Nota de revisión

Este documento reemplaza el enfoque anterior del Módulo 4. La revisión se hizo para evitar repetir actividades ya cubiertas en otros módulos. El Módulo 4 no debe construir nuevamente la ingesta documental, la base relacional ni las vistas analíticas. Su función es orquestar esos entregables para responder preguntas en lenguaje natural.

| Elemento | Corrección aplicada |
| --- | --- |
| RAG documental | El Módulo 1 construye chunks, embeddings e índice vectorial. El Módulo 4 solo consulta el índice existente. |
| SQL y vistas | El Módulo 2 construye tablas y vistas de costos. El Módulo 4 solo ejecuta consultas controladas sobre esas vistas. |
| Gestión de activos | El Módulo 3 define/carga activos, documentos, mantenimientos, odómetro, llantas y alertas. El Módulo 4 solo consulta esos datos. |
| Frontend | El Módulo 5 adapta la interfaz. El Módulo 4 solo define el contrato API que consumirá el frontend. |

# 2. Límite correcto del Módulo 4

El Módulo 4 debe actuar como el cerebro/orquestador de GuruMaster. Su responsabilidad es recibir una pregunta, clasificarla, consultar la fuente correcta, construir contexto y generar una respuesta útil.

| Responsabilidad | Sí pertenece al Módulo 4 | No pertenece al Módulo 4 |
| --- | --- | --- |
| Clasificación de intención | Sí: identificar si la pregunta es normativa, financiera, de activos o mixta. | No aplica. |
| Consulta documental | Sí: llamar a ChromaDB y recuperar fragmentos relevantes. | No: extraer PDFs, crear chunks o generar embeddings. |
| Consulta SQL | Sí: ejecutar consultas parametrizadas o vistas existentes. | No: diseñar el modelo relacional, cargar CSV o crear vistas base. |
| Respuesta con IA | Sí: construir prompt, pasar contexto al LLM y estructurar respuesta. | No: entrenar modelos propios ni crear un sistema complejo de ML. |
| API backend | Sí: exponer POST /chat y endpoints auxiliares. | No: construir la interfaz visual final. |
| Seguridad básica | Sí: evitar SQL libre, validar inputs y controlar fuentes. | No: implementar seguridad empresarial completa. |

# 3. Entradas requeridas antes de iniciar

Antes de construir el Módulo 4, deben existir estos entregables mínimos:

| Módulo origen | Entregable requerido | Uso en Módulo 4 |
| --- | --- | --- |
| Módulo 1 | Índice ChromaDB con documentos de Normatividad, Costos Operativos y Gestión de Activos. | Responder preguntas documentales con fuentes. |
| Módulo 1 | Metadatos documentales: pilar, título, fuente, sección, fecha, tipo de documento. | Citar correctamente la evidencia recuperada. |
| Módulo 2 | Base SQLite/DuckDB con costos operativos. | Responder preguntas de ingresos, gastos, margen y rentabilidad. |
| Módulo 2 | Vistas SQL de rentabilidad y gastos. | Consumir cálculos ya preparados sin rehacer lógica en el LLM. |
| Módulo 3 | Tablas de activos: documentos, mantenimientos, odómetro, llantas y alertas. | Responder preguntas de vencimientos, mantenimiento y estado de flota. |
| Módulo 5 | No requerido para iniciar. | El frontend se conectará después al contrato API definido aquí. |

# 4. Herramientas a implementar en este módulo

| Herramienta | Uso concreto en Módulo 4 |
| --- | --- |
| Python | Lenguaje principal del backend y servicios de orquestación. |
| FastAPI | Exponer endpoints como POST /chat y endpoints de prueba. |
| Pydantic | Validar request/response del API. |
| sqlite3 o SQLAlchemy | Consultar de forma controlada la base relacional existente. |
| ChromaDB Client | Consultar el índice vectorial creado en el Módulo 1. |
| OpenAI / Azure OpenAI / Ollama | Generar respuestas con lenguaje natural usando contexto recuperado. |
| python-dotenv | Manejar variables de entorno y llaves de API. |
| pytest | Crear pruebas de clasificación, SQL, RAG y respuesta final. |
| Uvicorn | Ejecutar localmente el backend FastAPI. |

# 5. Estructura recomendada del backend

backend/

app/

main.py

config.py

schemas.py

services/

intent_classifier.py

rag_service.py

sql_service.py

context_builder.py

response_generator.py

guardrails.py

repositories/

costos_repository.py

activos_repository.py

prompts/

system_prompt.txt

answer_prompt.txt

tests/

test_intent_classifier.py

test_sql_service.py

test_rag_service.py

test_chat_endpoint.py

.env.example

requirements.txt

# 6. Flujo lógico del motor

1. El usuario envía una pregunta al endpoint POST /chat.

2. El motor valida el request: texto, usuario opcional, contexto opcional y filtros.

3. El clasificador determina la intención principal: normatividad, costos, activos o mixta.

4. El router decide qué servicios consultar: RAG, SQL o ambos.

5. Los servicios devuelven evidencia estructurada: fragmentos documentales, métricas, tablas o alertas.

6. El context_builder arma un contexto unificado y limitado.

7. El response_generator llama al LLM con prompt controlado.

8. El motor retorna respuesta, fuentes, datos usados, tipo de intención y confianza básica.

# 7. Actividades detalladas del Módulo 4

## Fase 1 - Crear backend base con FastAPI

Crear carpeta backend/app.

Crear entorno virtual e instalar dependencias.

Crear main.py con endpoint de salud GET /health.

Crear .env.example con rutas de base de datos, ruta de ChromaDB y configuración del proveedor LLM.

Entregable: backend local ejecutando con uvicorn y endpoint /health funcional.

## Fase 2 - Definir contrato del API

Crear schemas.py con modelos Pydantic para ChatRequest, ChatResponse, SourceReference y EvidenceItem.

Definir request mínimo: pregunta, usuario opcional, filtros opcionales y modo de respuesta.

Definir response mínimo: respuesta, intención, fuentes, datos consultados, recomendaciones y advertencias.

Entregable: contrato estable para que el Módulo 5 pueda consumir el motor.

## Fase 3 - Implementar clasificador de intención

Crear intent_classifier.py.

Empezar con reglas simples por palabras clave para reducir costo y complejidad.

Clasificar al menos estas intenciones: normatividad, rentabilidad_viaje, gastos_categoria, gastos_vehiculo, documentos_vencidos, mantenimiento, llantas, alertas_activo, mixta.

Agregar pruebas unitarias con ejemplos reales de preguntas.

Entregable: función classify_intent(pregunta) con intención y confianza básica.

## Fase 4 - Implementar servicio SQL de consulta controlada

Crear sql_service.py y repositories para costos y activos.

Conectar a la base SQLite/DuckDB existente en modo lectura cuando sea posible.

Crear funciones parametrizadas, no SQL libre generado por el LLM.

Consumir vistas del Módulo 2 cuando existan; si faltan, registrar dependencia y no recrearlas aquí.

Entregable: funciones como obtener_rentabilidad_viaje, obtener_gastos_por_vehiculo, obtener_documentos_por_vencer y obtener_alertas_activas.

## Fase 5 - Implementar servicio RAG de solo consulta

Crear rag_service.py.

Conectarse al índice ChromaDB creado en el Módulo 1.

Implementar búsqueda por pregunta y filtros por pilar documental.

Retornar fragmentos con metadatos: título, pilar, fuente, sección y score.

No crear chunks ni embeddings en este módulo.

Entregable: función buscar_documentos_relevantes(pregunta, filtros).

## Fase 6 - Construir contexto unificado

Crear context_builder.py.

Convertir resultados SQL y RAG en un contexto ordenado para el LLM.

Limitar longitud del contexto para controlar costos.

Separar claramente evidencia documental y evidencia numérica.

Entregable: contexto final listo para prompts.

## Fase 7 - Generar respuesta con LLM

Crear response_generator.py.

Crear system_prompt.txt con rol de GuruMaster Carga Colombia.

Crear answer_prompt.txt con formato de respuesta esperado.

Permitir proveedor configurable: OpenAI, Azure OpenAI, Ollama u otro endpoint compatible.

Entregable: respuesta natural con fuentes y cálculos trazables.

## Fase 8 - Implementar guardrails mínimos

Bloquear ejecución de SQL libre proveniente del LLM.

Validar que toda respuesta documental incluya fuentes cuando use RAG.

Indicar explícitamente cuando no hay datos suficientes.

Evitar conclusiones financieras sin mostrar base de cálculo.

Entregable: reglas básicas de seguridad y confiabilidad.

## Fase 9 - Integración inicial con frontend

Exponer POST /chat con CORS configurado para la app local.

Retornar JSON estable para que el frontend muestre respuesta, fuentes y KPIs.

No rediseñar UI aquí; eso pertenece al Módulo 5.

Entregable: frontend puede enviar pregunta y recibir respuesta real del backend.

## Fase 10 - Pruebas funcionales y demo script

Crear set de preguntas de prueba para normatividad, costos, activos y mixtas.

Validar que cada pregunta consulte la fuente correcta.

Documentar errores conocidos y dependencias pendientes.

Entregable: batería de pruebas manuales y automatizadas para demo.

# 8. Taxonomía inicial de intenciones

| Intención | Ejemplo de pregunta | Fuente que consulta |
| --- | --- | --- |
| normatividad | ¿Qué documentos requiere un despacho de carga? | ChromaDB / documentos del Módulo 1 |
| rentabilidad_viaje | ¿El viaje Medellín-Bogotá fue rentable? | SQLite / vistas del Módulo 2 |
| gastos_categoria | ¿Cuánto gasté en combustible este mes? | SQLite / gastos_viaje |
| gastos_vehiculo | ¿Qué vehículo tuvo más costos? | SQLite / vistas por vehículo |
| documentos_vencidos | ¿Qué vehículos tienen documentos vencidos? | SQLite / documentos_vehiculo |
| mantenimiento | ¿Cuál fue el último mantenimiento de ABC123? | SQLite / mantenimientos_vehiculo |
| llantas | ¿Qué llantas están próximas a cambio? | SQLite / llantas_vehiculo |
| alertas_activo | ¿Qué alertas críticas tengo? | SQLite / alertas_activo |
| mixta | ¿Este viaje está por debajo de costos y qué norma aplica? | SQLite + ChromaDB |

# 9. Contrato recomendado del endpoint POST /chat

## Request sugerido

{

"pregunta": "¿El viaje Medellín - Bogotá fue rentable?",

"usuario": "demo",

"filtros": {

"vehiculo_id": "V001",

"fecha_inicio": "2026-05-01",

"fecha_fin": "2026-05-31"

}

}

## Response sugerido

{

"respuesta": "Sí. El viaje fue rentable...",

"intencion": "rentabilidad_viaje",

"fuentes": [],

"datos_consultados": [

{"tipo": "sql", "nombre": "vw_rentabilidad_viaje"}

],

"metricas": {

"ingreso": 4200000,

"gastos": 2620000,

"utilidad": 1580000,

"margen_pct": 37.62

},

"advertencias": []

}

# 10. Reglas para prompts y respuestas

Responder siempre en español claro y orientado a negocio.

Cuando haya cálculos, mostrar ingreso, gastos, utilidad y margen si aplica.

Cuando use documentos, citar título/fuente/sección si están disponibles.

No inventar normatividad ni costos si no hay evidencia suficiente.

Separar recomendación de evidencia.

Usar tono de asesor operativo para transporte de carga en Colombia.

# 11. Criterios de aceptación revisados

El endpoint POST /chat recibe una pregunta y retorna una respuesta estructurada.

El clasificador enruta correctamente preguntas documentales, de costos, de activos y mixtas.

Las preguntas de normatividad consultan el índice ChromaDB existente y retornan fuentes.

Las preguntas de costos consultan la base relacional existente y retornan cálculos trazables.

Las preguntas de activos consultan las tablas existentes de gestión de activos.

El LLM no genera ni ejecuta SQL arbitrario.

El motor indica cuando una respuesta no tiene datos suficientes.

El contrato API queda listo para ser consumido por el Módulo 5.

# 12. Exclusiones explícitas

No crear ni limpiar PDFs. Eso pertenece al Módulo 1.

No crear embeddings ni reconstruir ChromaDB. Eso pertenece al Módulo 1.

No crear CSV, tablas ni vistas base de costos. Eso pertenece al Módulo 2.

No crear CSV, tablas ni reglas base de activos. Eso pertenece al Módulo 3.

No rediseñar el frontend. Eso pertenece al Módulo 5.

No implementar autenticación empresarial ni multi-tenant real en esta fase del MVP.

# 13. Checklist final del Módulo 4

[ ] Backend FastAPI creado y ejecutando localmente.

[ ] Endpoint /health funcionando.

[ ] Endpoint POST /chat definido con Pydantic.

[ ] Clasificador de intención implementado y probado.

[ ] Servicio SQL consulta datos existentes sin SQL libre.

[ ] Servicio RAG consulta ChromaDB existente.

[ ] Context builder combina evidencia documental y estructurada.

[ ] Response generator produce respuestas claras con fuentes y métricas.

[ ] Guardrails mínimos implementados.

[ ] Pruebas de preguntas normativas, costos, activos y mixtas completadas.

[ ] Contrato listo para el Módulo 5.