GuruMaster Carga Colombia

Módulo 5: Frontend Operativo e Integración — Versión Revisada

# 1. Propósito del documento

Este documento reemplaza el enfoque anterior del Módulo 5. La demo comercial se separa en un módulo especial. El Módulo 5 queda limitado a construir, adaptar e integrar la interfaz web operativa de GuruMaster Carga Colombia, conservando el diseño actual como base y evitando un rediseño visual grande en esta etapa.

# 2. Alcance corregido del Módulo 5

| Incluye | No incluye |
| --- | --- |
| Adaptar la interfaz actual al dominio de transporte de carga. | Diseñar una demo comercial, guion de venta o pitch. |
| Conectar el frontend con endpoints del backend/Módulo 4. | Reconstruir el motor de consulta inteligente. |
| Mostrar resultados de consultas, fuentes, KPIs y alertas. | Volver a crear ingesta documental, embeddings o base de datos. |
| Mantener el estilo visual actual y hacer solo ajustes puntuales. | Rediseñar la marca, logo o paleta como trabajo principal. |
| Preparar componentes reutilizables para chat, evidencias, costos y activos. | Crear presentaciones, video demo o material comercial. |

# 3. Entregables esperados

Frontend funcional adaptado a GuruMaster Carga Colombia.

Pantalla principal con chat, panel de evidencia/análisis y panel operativo.

Conexión al endpoint principal POST /consulta del Módulo 4.

Componentes para mostrar respuestas de tipo normatividad, costos operativos y gestión de activos.

Estados de carga, error y respuesta vacía.

Variables de configuración para cambiar entre mock data y backend real.

README técnico con instrucciones de ejecución local.

# 4. Herramientas a implementar

| Área | Herramienta recomendada | Uso |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React o HTML actual generado con Cursor | Base de la interfaz web. |
| Diseño | Cursor Design | Ajustes puntuales sobre la interfaz actual, no rediseño completo. |
| Estilos | CSS variables / Tailwind opcional | Control de colores, espaciado y consistencia visual. |
| API client | fetch o Axios | Consumo de endpoints del backend. |
| Backend esperado | FastAPI | Exposición del endpoint /consulta y servicios auxiliares. |
| Control de versiones | Git/GitHub | Historial del proyecto y portafolio personal. |
| Ejecución local | VS Code / Cursor | Desarrollo local del MVP. |

# 5. Estructura funcional recomendada de la interfaz

| Zona | Objetivo | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Panel izquierdo: Chat GuruMaster | Entrada principal del usuario. | Caja de texto, historial de conversación, botones de acciones sugeridas. |
| Panel central: Evidencia y análisis | Mostrar cómo GuruMaster llegó a la respuesta. | Fragmentos documentales, tablas de rentabilidad, cálculos, fuentes y explicación. |
| Panel derecho: Resumen operativo | Dar contexto rápido de negocio. | KPIs, alertas de activos, documentos vencidos, gastos por categoría y rutas críticas. |
| Header superior | Identidad y navegación básica. | Logo actual, selector de módulo/pilar, estado de conexión, usuario demo. |

# 6. Actividades detalladas

## Fase 1: Preparar la base del frontend

Crear carpeta frontend dentro del repositorio GuruMaster.

Copiar la versión actual del HTML/React funcionando.

Verificar que la aplicación abra localmente sin depender del backend.

Renombrar textos de mantenimiento industrial a transporte de carga.

Cambiar activos industriales por vehículos, viajes, rutas y documentos del sector carga.

## Fase 2: Adaptar textos y navegación al nuevo dominio

Actualizar el título a GuruMaster Carga o GuruMaster Transporte.

Cambiar el subtítulo a “Copiloto inteligente para transporte de carga en Colombia”.

Reemplazar ejemplos de bombas, compresores y telemetría industrial por viajes, costos y activos de flota.

Crear accesos rápidos para preguntas frecuentes: rentabilidad, documentos vencidos, SICE-TAC/normatividad y gastos por vehículo.

Mantener el diseño visual actual salvo ajustes menores de textos, etiquetas e iconos.

## Fase 3: Definir contratos de datos del frontend

Crear una estructura JSON estándar para respuestas del backend.

Separar respuestas en tipos: normativa, costos_operativos, gestion_activos y mixta.

Definir cómo se muestran fuentes documentales, tablas de gastos, KPIs y alertas.

Crear mock responses para desarrollar la interfaz antes de conectar el backend.

## Fase 4: Integrar con el Módulo 4

Crear función consultarGuruMaster(mensaje, contexto).

Consumir POST /consulta enviando pregunta, pilar activo y filtros opcionales.

Mostrar estado “Analizando...” mientras el backend responde.

Renderizar la respuesta según el tipo de resultado devuelto por el motor.

Manejar errores de conexión mostrando mensajes claros al usuario.

## Fase 5: Construir componentes de visualización

Componente RespuestaGuru para texto explicativo.

Componente FuentesDocumentales para resultados del RAG.

Componente TablaRentabilidad para ingresos, gastos, utilidad y margen.

Componente AlertasActivos para documentos vencidos, mantenimiento y llantas.

Componente KPICard para métricas rápidas.

## Fase 6: Pruebas funcionales de frontend

Probar preguntas de normatividad.

Probar preguntas de rentabilidad por viaje.

Probar preguntas de documentos vencidos y alertas.

Probar una pregunta mixta que combine costos y activos.

Validar que la interfaz sea entendible sin explicar manualmente cada sección.

# 7. Contrato mínimo esperado del endpoint /consulta

El Módulo 5 no construye el motor. Solo consume el contrato definido por el Módulo 4. Ejemplo:

POST /consulta
{
  "pregunta": "¿El viaje Medellín - Bogotá fue rentable?",
  "pilar": "costos_operativos",
  "contexto": {
    "vehiculo_id": "V001",
    "ruta_id": "R001"
  }
}

Respuesta esperada:
{
  "tipo_respuesta": "costos_operativos",
  "respuesta": "El viaje fue rentable con un margen estimado de 37.6%.",
  "metricas": {
    "ingreso": 4200000,
    "gastos": 2620000,
    "utilidad": 1580000,
    "margen_pct": 37.62
  },
  "fuentes": [],
  "acciones_recomendadas": [
    "Revisar consumo de combustible frente al promedio de la ruta",
    "Comparar peajes registrados contra costos esperados"
  ]
}

# 8. Componentes recomendados

| Componente | Responsabilidad | Depende de |
| --- | --- | --- |
| ChatPanel | Recibir preguntas y mostrar conversación. | Módulo 4 /consulta |
| EvidencePanel | Mostrar fuentes, cálculos o tablas relacionadas con la respuesta. | Respuesta del backend |
| OperationalSummary | Mostrar KPIs y alertas generales. | Endpoints de resumen o mocks |
| KpiCard | Mostrar métricas como ingresos, gastos, utilidad, margen. | Módulos 2 y 3 vía backend |
| DocumentSources | Mostrar fuentes documentales del pilar normativo. | Módulo 1 vía Módulo 4 |
| AssetAlerts | Mostrar alertas de documentos, mantenimiento y llantas. | Módulo 3 vía backend |

# 9. Escenarios de prueba obligatorios

¿Qué dice la normatividad sobre el manifiesto de carga?

¿El viaje Medellín - Bogotá del vehículo ABC123 fue rentable?

¿Cuánto gasté en combustible este mes?

¿Qué vehículos tienen documentos vencidos o próximos a vencer?

¿Cuál vehículo tiene más alertas críticas?

¿Qué ruta tiene mejor margen de utilidad?

# 10. Criterios de aceptación

La interfaz conserva el diseño actual como base visual.

Los textos, entidades e iconografía están adaptados al sector de transporte de carga en Colombia.

El usuario puede hacer una pregunta y recibir una respuesta renderizada correctamente.

La respuesta puede mostrar texto, métricas, fuentes, tablas o alertas según el tipo de consulta.

El frontend puede funcionar con mock data y también con backend real.

No se duplica lógica de ingesta, SQL o RAG dentro del frontend.

El documento de demo comercial queda separado y no hace parte del Módulo 5.

# 11. Checklist final

☐ Repositorio frontend creado o actualizado.

☐ Diseño actual conservado.

☐ Dominio visual y textos adaptados a carga en Colombia.

☐ Componentes principales creados.

☐ Mock responses disponibles.

☐ Endpoint /consulta integrado.

☐ Manejo de loading y errores implementado.

☐ Escenarios de prueba validados.

☐ README técnico actualizado.

Nota: cualquier mejora visual profunda, cambio de logo o rediseño de paleta debe tratarse como una fase posterior, no como requisito para completar este módulo.