GuruMaster

Plan de Ejecución del MVP Recomendado en 5 Módulos

Asistente de IA para mantenimiento industrial con documentos técnicos, historial, telemetría y diagnóstico contextual

Objetivo del documento Definir qué debemos construir, en qué orden, con qué componentes mínimos y cómo validar cada módulo para tener un MVP funcional, demostrable y económico de GuruMaster.

# 1. Alcance del MVP

El MVP debe demostrar que GuruMaster puede responder preguntas técnicas de mantenimiento combinando tres fuentes de contexto: documentación técnica, historial de mantenimiento y telemetría actual o simulada. El resultado debe ser una respuesta útil para un técnico, con diagnóstico probable, evidencias, acciones recomendadas y referencias.

No buscamos construir todavía una plataforma industrial completa. Buscamos una versión end-to-end que pruebe el flujo completo y sea suficientemente convincente para mostrar a empresas.

| Incluido en el MVP | Fuera del MVP inicial |
| --- | --- |
| Consulta de PDFs técnicos con RAG | Integración real con PLC, SCADA, sensores físicos o IoT industrial |
| Historial de eventos y mantenimientos por activo | Integración real con SAP PM, Maximo, Fiix u otro CMMS |
| Telemetría simulada o cargada desde CSV | Streaming productivo en tiempo real |
| Backend FastAPI con endpoints básicos | Autenticación empresarial avanzada |
| Frontend demo conectado al backend | Multi-tenant enterprise completo |
| Demo con 3 activos industriales | Modelo predictivo entrenado con datos reales de cliente |

# 2. Arquitectura objetivo del MVP

La arquitectura debe ser simple, barata y fácil de ejecutar localmente. Posteriormente se puede migrar a Databricks, Azure o un entorno privado del cliente.

Frontend GuruMaster React / HTML / Cursor Design ¦ v Backend API FastAPI / Python ¦ +--> Módulo 1: Documentos técnicos + RAG ¦ PDFs -> chunks -> embeddings -> ChromaDB / FAISS ¦ +--> Módulo 2: Historial de mantenimiento ¦ SQLite / DuckDB / CSV ¦ +--> Módulo 3: Telemetría simulada ¦ CSV / generador Python / últimos valores ¦ +--> Módulo 4: Motor IA de diagnóstico ¦ prompt contextual + LLM ¦ v Respuesta estructurada Diagnóstico + evidencia + acciones + fuentes

# 3. Stack barato recomendado

| Componente | Herramienta recomendada | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Frontend | HTML/React actual + Cursor Design | Ya existe una demo visual y se puede conectar progresivamente a APIs. |
| Backend | FastAPI | Simple, rápido, Python nativo y fácil de documentar con Swagger. |
| Vector DB | ChromaDB local | Permite RAG local sin pagar servicios externos. |
| Base histórica | SQLite o DuckDB | Cero costo, simple de versionar y suficiente para demo. |
| Documentos | PDFs públicos o creados manualmente | Permiten probar RAG sin datos sensibles. |
| Embeddings | OpenAI embeddings o modelo local | API para rapidez o local para reducir costo. |
| LLM | OpenAI API / Azure OpenAI / Ollama local | Elegir según costo, calidad y disponibilidad. |
| Deploy inicial | Local o Render/Railway/Hugging Face Spaces | Primero local; luego una demo pública si se necesita. |

# 4. Los 5 módulos del MVP

El MVP se construirá en 5 módulos. Cada módulo debe poder probarse de forma independiente y luego integrarse en el flujo de conversación de GuruMaster.

| Módulo | Propósito | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1. Ingesta de documentos técnicos | Cargar PDFs, extraer texto, crear chunks y vectorizar contenido. | GuruMaster responde usando fragmentos reales de manuales. |
| 2. Base histórica de mantenimiento | Guardar eventos, fallas, reparaciones y acciones tomadas por activo. | GuruMaster usa historial para contextualizar diagnósticos. |
| 3. Telemetría simulada | Generar o cargar lecturas de temperatura, presión y vibración. | GuruMaster interpreta condición actual del activo. |
| 4. Motor IA de diagnóstico | Combinar pregunta + documentos + historial + telemetría. | Respuesta estructurada con diagnóstico, evidencia y acciones. |
| 5. Frontend conectado al backend | Reemplazar mocks por endpoints reales. | Demo navegable, convincente y presentable. |

# Módulo 1: Ingesta de documentos técnicos

Objetivo: convertir manuales, procedimientos y fichas técnicas en una base consultable por IA mediante RAG.

| Tarea | Detalle | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Recolectar documentos | Usar 3 a 5 PDFs: manual bomba, manual compresor, procedimiento limpieza, ficha técnica rodamiento, procedimiento de seguridad. | Carpeta data/documents con PDFs. |
| Extraer texto | Usar pypdf o PyMuPDF para obtener texto por página. | Script ingest_documents.py. |
| Dividir en chunks | Chunks de 500 a 900 tokens con overlap de 80 a 150 tokens. | Lista de chunks con metadata. |
| Crear embeddings | Generar embeddings por chunk. | Vector index local. |
| Guardar metadata | Document name, page, section, asset_id, document_type. | Tabla/document store de metadata. |
| Consultar documentos | Dado un query, retornar top-k fragmentos relevantes. | Función search_documents(query, asset_id). |

Estructura mínima de metadata:

{ "chunk_id": "BOM001_MANUAL_0001", "asset_id": "BOM-001", "document_name": "Manual BOM-001.pdf", "document_type": "manual", "page": 42, "section": "4.2 Diagnóstico de vibración", "text": "..." }

Criterio de aceptación del módulo 1 Al preguntar “¿Qué puede causar vibración alta en una bomba?”, el sistema debe devolver al menos 3 fragmentos relevantes del manual con nombre de documento y página.

# Módulo 2: Base histórica de mantenimiento

Objetivo: tener una fuente histórica simple que represente alarmas, inspecciones, reparaciones, mantenimientos preventivos y causas raíz por activo.

| Campo | Tipo sugerido | Descripción |
| --- | --- | --- |
| event_id | string | Identificador único del evento. |
| asset_id | string | Activo asociado, por ejemplo BOM-001. |
| event_date | datetime | Fecha y hora del evento. |
| event_type | string | alarm, inspection, repair, pm, note. |
| severity | string | info, ok, warning, critical. |
| technician | string | Técnico o sistema que registró el evento. |
| description | string | Descripción del evento. |
| root_cause | string | Causa raíz cuando esté disponible. |
| action_taken | string | Acción tomada. |
| downtime_minutes | integer | Tiempo muerto asociado. |

Datos mínimos recomendados: crear entre 20 y 40 eventos distribuidos en 3 activos: BOM-001, COM-032 y HEX-007. La calidad del demo depende de que los eventos tengan narrativa realista.

BOM-001 ¦ 2026-04-15 ¦ alarm ¦ warning ¦ Sistema ¦ Vibración elevada ¦ Pendiente ¦ Revisar alineación ¦ 35 BOM-001 ¦ 2026-04-18 ¦ repair ¦ ok ¦ Carlos ¦ Cambio de rodamiento ¦ Desgaste ¦ Rodamiento reemplazado ¦ 120 HEX-007 ¦ 2026-05-01 ¦ alarm ¦ critical ¦ Sistema ¦ Temperatura alta ¦ Incrustación ¦ Limpieza química ¦ 240

Criterio de aceptación del módulo 2 Al consultar el activo BOM-001, el backend debe retornar su historial ordenado por fecha y permitir filtrar por severidad o tipo de evento.

# Módulo 3: Telemetría simulada

Objetivo: simular el estado operacional actual del activo para que GuruMaster pueda razonar con variables como temperatura, presión y vibración.

| Campo | Tipo sugerido | Descripción |
| --- | --- | --- |
| timestamp | datetime | Momento de la lectura. |
| asset_id | string | Activo monitoreado. |
| temperature | decimal | Temperatura actual. |
| pressure | decimal | Presión actual. |
| vibration | decimal | Vibración actual. |
| status | string | normal, warning, critical. |

Escenarios mínimos de telemetría:

BOM-001: vibración subiendo gradualmente hasta estado warning.

COM-032: operación estable con presión relativamente alta pero dentro de rango.

HEX-007: temperatura crítica y vibración anómala.

Reglas de estado sugeridas:

if temperature >= 110 or vibration >= 10: status = "critical" elif temperature >= 90 or vibration >= 7.5 or pressure >= 6.5: status = "warning" else: status = "normal"

Criterio de aceptación del módulo 3 El endpoint /assets/{asset_id}/telemetry/latest debe retornar la última lectura y un estado calculado. Para HEX-007 debe poder mostrarse estado critical.

# Módulo 4: Motor IA de diagnóstico

Objetivo: construir el cerebro del MVP. Este módulo toma la pregunta del usuario y reúne contexto desde documentos, historial y telemetría para generar una respuesta accionable.

Flujo recomendado:

Recibir mensaje del usuario y asset_id seleccionado.

Consultar telemetría actual del activo.

Consultar historial de mantenimiento del activo.

Buscar documentos técnicos relevantes usando RAG.

Construir prompt contextual.

Enviar prompt al LLM.

Retornar respuesta estructurada al frontend.

Contrato de respuesta recomendado:

{ "answer": "La causa más probable es...", "severity": "warning", "probable_causes": ["Desalineación", "Cavitación", "Rodamiento con desgaste"], "evidence": { "telemetry": ["Vibración actual 8.1 mm/s supera umbral warning"], "history": ["Alarma similar registrada el 15 Abr 2026"], "documents": ["Manual BOM-001, sección 4.2"] }, "recommended_actions": [ "Verificar alineación del acople", "Revisar presión de succión", "Inspeccionar rodamientos" ], "sources": [ {"document": "Manual BOM-001.pdf", "page": 42, "section": "4.2"} ] }

Plantilla base del prompt interno:

You are GuruMaster, an industrial maintenance AI assistant. Asset: {asset_context} Current telemetry: {telemetry_context} Maintenance history: {history_context} Relevant technical documentation: {document_context} User question: {user_question} Answer in Spanish. Be practical, concise and safety-aware. Include: 1. probable diagnosis 2. supporting evidence 3. recommended checks 4. urgency level 5. referenced documents

Criterio de aceptación del módulo 4 Una pregunta como “¿Por qué está vibrando la bomba?” debe producir una respuesta que use al menos una evidencia de telemetría, una evidencia histórica y una referencia documental.

# Módulo 5: Frontend conectado al backend

Objetivo: convertir la demo visual actual en una demo funcional. La interfaz debe dejar de depender totalmente de datos mock y empezar a consumir endpoints reales.

| Vista / componente | Endpoint sugerido | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Selector de activos | GET /assets | Lista activos disponibles y estado actual. |
| Panel de telemetría | GET /assets/{id}/telemetry/latest | Muestra temperatura, presión, vibración y status. |
| Historial | GET /assets/{id}/timeline | Eventos históricos ordenados. |
| Documentos | GET /assets/{id}/documents | Lista documentos asociados al activo. |
| Chat GuruMaster | POST /chat | Respuesta IA estructurada con fuentes. |

Request mínimo para el chat:

POST /chat { "asset_id": "BOM-001", "message": "Why is this pump vibrating?" }

Respuesta mínima para renderizar en UI:

{ "answer": "La causa más probable es...", "severity": "warning", "sources": [ {"document": "Manual BOM-001.pdf", "page": 42, "section": "4.2 Diagnóstico de vibración"} ], "recommended_actions": ["Verificar alineación", "Revisar cavitación"] }

Criterio de aceptación del módulo 5 Desde el frontend se debe poder seleccionar un activo, ver su telemetría real desde API, consultar su historial y enviar una pregunta al backend recibiendo respuesta IA con fuentes.

# 5. Endpoints mínimos del backend

| Método | Ruta | Descripción |
| --- | --- | --- |
| GET | /health | Validar que el backend está corriendo. |
| GET | /assets | Retornar activos disponibles. |
| GET | /assets/{asset_id} | Detalle de un activo. |
| GET | /assets/{asset_id}/telemetry/latest | Última telemetría del activo. |
| GET | /assets/{asset_id}/timeline | Historial de mantenimiento. |
| GET | /assets/{asset_id}/documents | Documentos asociados. |
| POST | /documents/ingest | Ejecutar ingesta de documentos. Puede ser solo admin/local. |
| POST | /chat | Endpoint principal del Oráculo. |

# 6. Estructura recomendada del repositorio

gurumaster/ ¦ +-- frontend/ ¦ +-- index.html or React app ¦ +-- backend/ ¦ +-- main.py ¦ +-- services/ ¦ ¦ +-- rag_service.py ¦ ¦ +-- telemetry_service.py ¦ ¦ +-- maintenance_service.py ¦ ¦ +-- diagnostic_service.py ¦ +-- models/ ¦ ¦ +-- schemas.py ¦ +-- db/ ¦ +-- database.py ¦ +-- data/ ¦ +-- documents/ ¦ +-- telemetry/ ¦ +-- maintenance_history/ ¦ +-- assets/ ¦ +-- notebooks/ ¦ +-- 01_ingest_documents.ipynb ¦ +-- 02_generate_telemetry.ipynb ¦ +-- 03_build_vector_index.ipynb ¦ +-- docs/ ¦ +-- architecture.md ¦ +-- demo_script.md ¦ +-- pitch_notes.md ¦ +-- README.md +-- requirements.txt +-- .env.example

# 7. Plan de ejecución por semanas

| Semana | Objetivo | Tareas principales | Salida esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backend y datos base | Crear repo, FastAPI, SQLite/DuckDB, assets, historial y telemetría inicial. | APIs básicas funcionando. |
| 2 | RAG documental | Cargar PDFs, extraer texto, chunking, embeddings y búsqueda semántica. | Consulta documental por asset. |
| 3 | Motor IA | Construir prompt contextual, integrar LLM, respuesta estructurada y fuentes. | POST /chat funcional. |
| 4 | Frontend demo | Conectar UI con endpoints, ajustar visualizaciones y preparar escenarios. | Demo end-to-end presentable. |

# 8. Escenarios de demostración

Para vender el servicio, el MVP debe tener escenarios concretos que se puedan ejecutar en menos de 5 minutos.

| Escenario | Pregunta demo | Qué debe demostrar |
| --- | --- | --- |
| Vibración en bomba | “BOM-001 tiene vibración alta. ¿Qué puede estar pasando?” | RAG + historial + telemetría + acciones recomendadas. |
| Arranque seguro | “Dame el procedimiento seguro para iniciar COM-032.” | Consulta documental con checklist accionable. |
| Temperatura crítica | “HEX-007 está sobre temperatura. ¿Qué debo hacer?” | Priorización crítica, procedimiento referenciado y acciones inmediatas. |

# 9. Checklist de avance

[ ] Repositorio creado con estructura base.

[ ] Backend FastAPI funcionando localmente.

[ ] Base de activos creada.

[ ] Historial de mantenimiento cargado.

[ ] Telemetría simulada disponible por activo.

[ ] PDFs técnicos almacenados en data/documents.

[ ] Script de ingesta de documentos funcionando.

[ ] Vector index creado y consultable.

[ ] Endpoint /chat responde usando contexto.

[ ] Frontend conectado a endpoints principales.

[ ] Demo script con 3 escenarios preparado.

[ ] README con instrucciones de ejecución.

# 10. Riesgos y decisiones importantes

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Respuestas inventadas del LLM | Puede afectar confianza del demo. | Forzar respuesta con fuentes y permitir “no tengo suficiente evidencia”. |
| PDFs con texto pobre o escaneado | RAG no encuentra contenido útil. | Usar PDFs con texto seleccionable al inicio; OCR solo después. |
| Demasiada complejidad cloud | Suben costos y se retrasa el MVP. | Primero local, luego Databricks/Azure. |
| Demo demasiado genérica | No conecta con empresas industriales. | Usar activos, fallas y lenguaje realista de planta. |
| Frontend bonito pero sin backend real | Parece solo mockup. | Priorizar conexión real al endpoint /chat. |

# 11. Definición de terminado del MVP

MVP terminado El MVP se considera listo cuando una persona puede abrir la demo, seleccionar un activo, ver su telemetría e historial, hacer una pregunta técnica y recibir una respuesta de GuruMaster que combine documentación, historial y telemetría con acciones recomendadas y fuentes.

Entregables finales del MVP:

Demo web funcional.

Backend FastAPI con endpoints documentados.

Base local con activos, historial y telemetría.

RAG sobre documentos técnicos.

Motor de diagnóstico contextual.

README técnico para ejecutar localmente.

Demo script comercial con 3 escenarios.

# 12. Siguiente paso recomendado

El primer paso práctico debe ser crear el repositorio y construir el backend mínimo con FastAPI, SQLite/DuckDB y endpoints de assets, timeline y telemetry. Después de eso se agrega RAG. Esta secuencia evita que el proyecto se quede únicamente en diseño visual y permite validar rápidamente el flujo end-to-end.