GuruMaster Carga Colombia

Plan de Ejecución del MVP en 5 Módulos

Copiloto inteligente para normatividad, costos operativos, ingresos/gastos y gestión de activos de transporte de carga en Colombia

Objetivo del MVP: construir una demo funcional y vendible que permita a un usuario consultar documentación del sector transporte de carga, analizar rentabilidad de viajes, revisar ingresos y gastos, y controlar activos como vehículos, documentos y mantenimientos.

| Campo | Definición propuesta |
| --- | --- |
| Producto | GuruMaster Carga Colombia |
| Usuario objetivo | Propietarios de vehículos, empresas de transporte, administradores de flota, operadores logísticos y empresas con flota propia. |
| Dolor principal | Dificultad para saber si los viajes son rentables, consultar normatividad, controlar gastos dispersos y gestionar vencimientos/documentos de vehículos. |
| Promesa de valor | Un asistente de IA que responde preguntas sobre viajes, costos, documentos, vehículos y normatividad usando lenguaje natural. |
| Stack barato inicial | Frontend React/HTML + FastAPI + SQLite/DuckDB + ChromaDB + PDFs/CSV + LLM económico o modelo local. |

# Contenido

1. Cambio de enfoque del MVP

2. Arquitectura mínima del demo

3. Módulo 1: Ingesta documental por tres pilares

4. Módulo 2: Base de ingresos y gastos de transporte

5. Módulo 3: Gestión de activos de transporte

6. Módulo 4: Motor inteligente de consulta

7. Módulo 5: Dashboard y demo web

8. Datos de prueba y estructura del repositorio

9. Roadmap de ejecución

10. Escenarios de demo comercial

11. Riesgos, validaciones y siguientes pasos

12. Fuentes públicas recomendadas

# 1. Cambio de enfoque del MVP

El enfoque anterior de GuruMaster estaba orientado a mantenimiento industrial. El nuevo enfoque será transporte de carga en Colombia. Esto permite construir una demo con dolores más concretos y cercanos al mercado: rentabilidad por viaje, control de gastos, consulta normativa y gestión de activos de flota.

| Antes | Ahora |
| --- | --- |
| Mantenimiento industrial | Transporte de carga en Colombia |
| Activos industriales, sensores y manuales técnicos | Vehículos, viajes, ingresos, gastos, documentos y normatividad |
| Telemetría de bombas/compresores | Costos por ruta, gastos por categoría, vencimientos y gestión de flota |
| Diagnóstico de fallas industriales | Análisis de rentabilidad, consulta normativa y control operativo |

## Nueva definición del producto

GuruMaster Carga Colombia es un copiloto inteligente para el sector transporte de carga. Permite consultar normatividad, analizar ingresos y gastos, revisar costos operativos y controlar activos de transporte usando lenguaje natural.

# 2. Arquitectura mínima del demo

La arquitectura inicial debe ser barata, local y fácil de demostrar. La prioridad es aprender el flujo end-to-end y tener una demo creíble antes de invertir en infraestructura cloud.

Frontend Demo (React / HTML / Cursor Design) ¦ v Backend API (FastAPI) ¦ +--> RAG documental: Normatividad, Costos Operativos, Gestión de Activos +--> SQL/Analytics: viajes, ingresos, gastos, vehículos, vencimientos +--> Motor de contexto: combina pregunta + documentos + datos estructurados v LLM económico o local: OpenAI API, Azure OpenAI, Ollama u otra alternativa

| Componente | Herramienta recomendada | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React / HTML actual adaptado | Aprovecha el demo visual existente y acelera la presentación. |
| Backend | FastAPI | Simple, rápido, ideal para APIs de demo y Python. |
| Base estructurada | SQLite o DuckDB | Costo cero, fácil de versionar y suficiente para MVP. |
| RAG / Vector DB | ChromaDB local | Costo cero, simple para embeddings y búsqueda semántica. |
| Documentos | PDF/HTML/Excel descargados manualmente | Permite controlar calidad y evitar integraciones complejas al inicio. |
| LLM | API económica o modelo local con Ollama | Permite balancear costo, calidad y privacidad. |

# 3. Módulo 1: Ingesta documental por tres pilares

Objetivo: permitir que GuruMaster consulte documentación relevante del sector transporte de carga en Colombia y responda con evidencia documental.

| Pilar | Contenido inicial | Preguntas que debe responder |
| --- | --- | --- |
| Normatividad | RNDC, manifiesto de carga, obligaciones de actores, documentación del Ministerio de Transporte, reglas asociadas a transporte terrestre de carga. | ¿Qué es el RNDC? ¿Qué documentos se requieren para un despacho? ¿Qué debo revisar antes de transportar carga? |
| Costos Operativos | SICE-TAC, estructura de costos, combustible, peajes, tiempos de espera, cargue/descargue, fletes, costos fijos y variables. | ¿Qué costos debo considerar en una ruta? ¿Cómo comparo mi ingreso con un costo de referencia? ¿Qué rubros afectan más mi margen? |
| Gestión de Activos | SOAT, tecnomecánica, pólizas, documentos de vehículo, mantenimiento preventivo/correctivo, checklists preoperacionales. | ¿Qué documentos vencen pronto? ¿Qué mantenimiento viene próximo? ¿Qué vehículo está generando más gastos? |

## Flujo técnico de ingesta documental

PDF / HTML / Excel -> extracción de texto -> limpieza y normalización -> división en chunks por sección -> embeddings -> almacenamiento en ChromaDB -> consulta RAG desde el chat

## Tareas del Módulo 1

Crear carpeta data/documents con subcarpetas: normatividad, costos_operativos y gestion_activos.

Recolectar 5 a 10 documentos iniciales en PDF/HTML/Excel desde fuentes oficiales o documentos simulados.

Crear script ingest_documents.py para extraer texto de PDFs y HTML.

Crear script build_vector_index.py para generar chunks, embeddings y almacenar en ChromaDB.

Guardar metadatos por documento: pilar, fuente, título, fecha de descarga, tipo de documento y URL original cuando aplique.

Crear función search_documents(query, pillar=None) para recuperar fragmentos relevantes.

# 4. Módulo 2: Base de ingresos y gastos de transporte

Objetivo: crear una base estructurada para analizar rentabilidad por viaje, ruta, vehículo, cliente y categoría de gasto.

| Tabla | Campos mínimos | Propósito |
| --- | --- | --- |
| trips | trip_id, date, vehicle_id, driver_id, origin, destination, customer, cargo_type, distance_km, revenue, status | Registrar los viajes y sus ingresos. |
| trip_expenses | expense_id, trip_id, expense_date, expense_type, amount, description, payment_method | Registrar gastos asociados a cada viaje. |
| expense_categories | expense_type, category_group, is_fixed_cost, is_variable_cost | Clasificar gastos para análisis financiero. |
| routes | route_id, origin, destination, estimated_km, typical_vehicle_type, notes | Estandarizar rutas frecuentes. |

## Categorías de gasto recomendadas

fuel, tolls, maintenance, tires, driver_payment, parking, loading_unloading, lodging, food, insurance, taxes, financing, other

## Métricas mínimas

Utilidad por viaje = ingreso del viaje - gastos del viaje.

Margen por viaje = utilidad / ingreso.

Gasto por kilómetro = gastos del viaje / distancia_km.

Ingreso por kilómetro = ingreso del viaje / distancia_km.

Distribución de gastos por categoría.

Ranking de vehículos por rentabilidad y gasto operativo.

## Tareas del Módulo 2

Crear archivo CSV seed_trips.csv con al menos 30 viajes simulados.

Crear archivo CSV seed_trip_expenses.csv con gastos asociados a esos viajes.

Crear script init_db.py para cargar SQLite o DuckDB.

Crear funciones SQL para utilidad, margen, gasto por categoría, gasto por vehículo y gasto por ruta.

Crear endpoints GET /trips, GET /trips/{trip_id}/profitability y GET /analytics/monthly-summary.

# 5. Módulo 3: Gestión de activos de transporte

Objetivo: controlar vehículos, documentos, vencimientos, mantenimientos y desempeño económico por activo.

| Tabla | Campos mínimos | Propósito |
| --- | --- | --- |
| vehicles | vehicle_id, plate, vehicle_type, brand, model, year, capacity_tons, status | Catálogo maestro de vehículos. |
| vehicle_documents | document_id, vehicle_id, document_type, issue_date, expiration_date, status | Control de documentos y vencimientos. |
| maintenance_events | maintenance_id, vehicle_id, date, maintenance_type, odometer_km, cost, description, next_due_km, next_due_date | Historial de mantenimiento y próximos vencimientos. |
| vehicle_cost_summary | vehicle_id, period, revenue, expenses, profit, margin | Vista/tabla agregada para rentabilidad por activo. |

## Documentos de activos sugeridos

SOAT

Revisión tecnomecánica

Póliza

Tarjeta de propiedad

Permisos especiales

Contrato o vinculación operativa

Certificados internos de mantenimiento

## Tareas del Módulo 3

Crear seed_vehicles.csv con mínimo 5 vehículos de prueba.

Crear seed_vehicle_documents.csv con vencimientos próximos, vencidos y vigentes.

Crear seed_maintenance_events.csv con mantenimiento preventivo/correctivo.

Crear lógica para detectar vencimientos en 7, 15 y 30 días.

Crear endpoints GET /vehicles, GET /vehicles/{id}, GET /vehicles/alerts y GET /vehicles/{id}/profitability.

# 6. Módulo 4: Motor inteligente de consulta

Objetivo: construir el cerebro del MVP. Este motor debe decidir si la pregunta requiere consultar documentos, base de datos estructurada o ambos.

| Tipo de pregunta | Fuente principal | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Normativa/documental | RAG sobre documentos | ¿Qué debo tener en cuenta para registrar un despacho de carga? |
| Financiera/analítica | SQL sobre viajes y gastos | ¿El viaje Medellín - Bogotá fue rentable? |
| Activos/vencimientos | SQL sobre vehículos y documentos | ¿Qué vehículos tienen SOAT próximo a vencer? |
| Mixta | RAG + SQL | ¿Este viaje se pagó bien comparado con los costos operativos de referencia? |

## Flujo del motor de consulta

Pregunta del usuario -> clasificar intención: normatividad ¦ costos ¦ activos ¦ mixta -> extraer entidades: ruta, vehículo, placa, fecha, cliente, tipo de gasto -> consultar documentos si aplica -> consultar SQL si aplica -> construir contexto unificado -> generar respuesta con LLM -> devolver answer + evidence + tables + recommended_actions

## Contrato recomendado del endpoint principal

POST /chat { "message": "¿El viaje Medellín - Bogotá del vehículo ABC123 fue rentable?", "context": { "vehicle_id": "ABC123", "date_range": "2026-05" } }

{ "answer": "El viaje fue rentable con margen estimado de 32.5%...", "intent": "financial_analysis", "severity": "normal", "evidence": [ {"type": "sql", "label": "Gastos del viaje", "data": [...]}, {"type": "document", "label": "SICE-TAC / Costos operativos", "source": "..."} ], "recommended_actions": ["Revisar consumo de combustible", "Comparar con rutas similares"] }

# 7. Módulo 5: Dashboard y demo web

Objetivo: adaptar el demo visual de GuruMaster para que parezca una solución de transporte de carga, no de mantenimiento industrial.

| Área UI | Antes | Nuevo enfoque |
| --- | --- | --- |
| Panel izquierdo | Chat del Oráculo de mantenimiento | Chat GuruMaster Carga para preguntas sobre viajes, costos, documentos y normatividad. |
| Panel central | Visor de manuales y P&ID | Evidencia: documentos normativos, tablas de gastos, análisis de viaje y fuentes consultadas. |
| Panel derecho | Telemetría e historial industrial | Resumen operativo: margen mensual, viajes rentables, gastos por categoría, alertas de documentos y activos. |
| Selector superior | Activos industriales BOM/COM/HEX | Vehículos/flota: placas, tipos de vehículo y estado documental/operativo. |

## Componentes visibles en el demo

Tarjeta de rentabilidad mensual: ingresos, gastos, utilidad y margen.

Ranking de gastos: combustible, peajes, mantenimiento, conductor y otros.

Selector de vehículo por placa.

Alertas de documentos próximos a vencer.

Historial de viajes recientes.

Visor de fuentes documentales por pilar: Normatividad, Costos Operativos y Gestión de Activos.

Respuestas del asistente con evidencia y acciones recomendadas.

## Tareas del Módulo 5

Cambiar identidad visual a GuruMaster Carga Colombia.

Actualizar datos mock del frontend: reemplazar bombas/compresores por vehículos/rutas/viajes.

Conectar el chat al endpoint POST /chat.

Conectar tarjetas del dashboard a endpoints reales.

Mostrar evidencia documental cuando la respuesta venga de RAG.

Mostrar tablas o KPIs cuando la respuesta venga de SQL.

Preparar un flujo de demo de 5 minutos con 4 preguntas clave.

# 8. Datos de prueba y estructura del repositorio

gurumaster-carga/ ├── frontend/ │ └── GuruMaster demo adaptado a transporte de carga ├── backend/ │ ├── main.py │ ├── rag_service.py │ ├── sql_service.py │ ├── intent_classifier.py │ └── chat_service.py ├── data/ │ ├── documents/ │ │ ├── normatividad/ │ │ ├── costos_operativos/ │ │ └── gestion_activos/ │ ├── seed_trips.csv │ ├── seed_trip_expenses.csv │ ├── seed_vehicles.csv │ ├── seed_vehicle_documents.csv │ └── seed_maintenance_events.csv ├── db/ │ └── gurumaster_carga.sqlite ├── notebooks/ │ ├── 01_explore_costs.ipynb │ └── 02_validate_rag.ipynb └── docs/ ├── architecture.md ├── demo_script.md └── pitch.md

# 9. Roadmap de ejecución

| Semana | Objetivo | Entregables |
| --- | --- | --- |
| 1 | Base del proyecto y datos estructurados | Repo, FastAPI, SQLite/DuckDB, seed de viajes/gastos/vehículos, endpoints básicos. |
| 2 | RAG documental | Ingesta de documentos, chunks, embeddings, ChromaDB, búsqueda semántica por pilar. |
| 3 | Motor de consulta inteligente | Clasificación de intención, consultas SQL, contexto combinado, endpoint POST /chat. |
| 4 | Demo web y narrativa comercial | Frontend conectado, dashboard adaptado, escenarios de demo, README, script comercial y video corto. |

# 10. Escenarios de demo comercial

| Escenario | Pregunta demo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Rentabilidad por viaje | ¿El viaje Medellín - Bogotá del vehículo ABC123 fue rentable? | GuruMaster calcula ingreso, gastos, utilidad, margen y categorías que más impactaron el resultado. |
| Consulta normativa | ¿Qué debo tener en cuenta para registrar un despacho de carga? | GuruMaster responde desde documentos del pilar Normatividad y muestra fuentes consultadas. |
| Costos operativos | ¿Cuánto gasté en combustible y peajes este mes? | GuruMaster consulta la base de gastos y muestra totales por vehículo, ruta y porcentaje sobre ingresos. |
| Gestión de activos | ¿Qué vehículos tienen documentos próximos a vencer? | GuruMaster lista SOAT, tecnomecánica, pólizas u otros documentos próximos a vencer con nivel de alerta. |
| Pregunta mixta | ¿Este viaje se pagó bien comparado con los costos operativos de referencia? | GuruMaster combina datos del viaje con documentación de costos operativos y genera recomendación. |

# 11. Riesgos, validaciones y siguientes pasos

| Riesgo | Cómo mitigarlo en el MVP |
| --- | --- |
| Normatividad desactualizada | Guardar fecha de descarga, URL fuente y aclarar que la demo no reemplaza asesoría legal. |
| Datos simulados poco realistas | Crear viajes con rutas, gastos y márgenes plausibles; validar con personas del sector si es posible. |
| LLM inventa información | Obligar a responder con fuentes cuando la pregunta sea documental y mostrar “no encontré evidencia” si no hay soporte. |
| Costos de API | Usar prompts cortos, cachear respuestas de demo y evaluar modelo local para pruebas. |
| Demo demasiado compleja | Priorizar 4 escenarios comerciales y no intentar cubrir todo el sector desde el inicio. |

## Siguientes pasos inmediatos

Definir nombre final: GuruMaster Carga, GuruMaster Transporte o GuruMaster Fleet.

Crear el dataset simulado inicial de viajes, gastos, vehículos, documentos y mantenimientos.

Recolectar documentos iniciales de los tres pilares.

Adaptar el frontend actual cambiando activos industriales por vehículos y rutas.

Crear backend FastAPI con SQLite/DuckDB y endpoint POST /chat.

Preparar el primer demo comercial con 4 preguntas.

# 12. Fuentes públicas recomendadas

Estas fuentes no reemplazan una validación legal o regulatoria, pero sirven como base pública para alimentar el pilar documental del MVP.

| Fuente | Uso en el MVP |
| --- | --- |
| SICE-TAC - Ministerio de Transporte | Sistema de información para calcular costos de operación de transporte según características del viaje. |
| ABC SICE-TAC - Portal Logístico de Colombia | Explicaciones y preguntas frecuentes sobre costos eficientes de operación. |
| RNDC - Ministerio de Transporte | Portal del Registro Nacional de Despachos de Carga por Carretera. |
| Manual RNDC Usuario Web | Documento base para entender registro, validación y transmisión de información de operaciones de carga. |
| Procesos RNDC | Página con descripción del proceso de registro de información preliminar de carga y despachos. |

Enlaces sugeridos: SICE-TAC Ministerio de Transporte · ABC SICE-TAC Portal Logístico · RNDC · Procesos RNDC

Recomendación final: construir primero una demo local con datos simulados y 5-10 documentos reales. Después, si el demo valida interés comercial, evolucionar a una versión empresarial con Databricks, Delta Lake, Vector Search y controles de seguridad.