GURUMASTER

Plan de arranque end-to-end con stack barato

Proyecto personal para aprender, validar y presentar un demo comercial de IA aplicada a mantenimiento industrial

Objetivo: construir una demo funcional de GuruMaster que combine documentos técnicos, datos históricos, telemetría simulada e IA para diagnosticar problemas de mantenimiento industrial con el mínimo costo posible.

Preparado para: Cristhian Adrian Torres Vera | Mayo 2026

# 1. Resumen ejecutivo

GuruMaster debe arrancar como un proyecto personal end-to-end, no como una plataforma industrial completa. La prioridad es construir una demo realista, barata y convincente que pruebe el flujo principal: un técnico consulta una falla, el sistema busca documentación técnica, revisa historial de mantenimiento, analiza telemetría simulada y entrega una recomendación accionable.

El demo debe contar una historia simple:

Un activo industrial presenta una anomalía, por ejemplo vibración alta en una bomba.

El técnico pregunta en lenguaje natural qué puede estar pasando.

GuruMaster responde con diagnóstico, evidencia documental, historial del activo y acciones recomendadas.

La interfaz muestra fuentes, telemetría, criticidad e historial para generar confianza.

# 2. Stack barato recomendado para empezar

La primera versión debe correr localmente en tu computador. Esto reduce costos, acelera el aprendizaje y evita depender de cloud hasta que el flujo esté validado.

| Componente | Herramienta recomendada | Costo | Rol en el demo |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | HTML/React actual + mejoras desde Cursor Design | 0 USD | Interfaz visual del asistente, activos, chat, documentos y telemetría. |
| Backend API | FastAPI | 0 USD | Expone endpoints para chat, activos, documentos, historial y telemetría. |
| Base histórica | SQLite o DuckDB | 0 USD | Guarda eventos de mantenimiento, fallas, reparaciones y activos. |
| Vector database | ChromaDB o FAISS local | 0 USD | Permite buscar fragmentos relevantes de manuales técnicos. |
| Documentos | PDFs públicos o documentos simulados | 0 USD | Fuente documental para el RAG. |
| Telemetría | CSV/JSON generados con Python | 0 USD | Simula temperatura, presión, vibración y criticidad. |
| LLM | API económica o modelo local con Ollama | Variable/bajo | Genera respuestas contextuales con evidencia. |
| Deploy inicial | Localhost, Render/Railway free tier o Hugging Face Spaces | 0-10 USD/mes | Sirve la demo para mostrarla a terceros. |

# 3. Arquitectura mínima del MVP

La arquitectura debe ser sencilla, pero suficientemente real para demostrar el proceso completo.

Frontend GuruMaster React / HTML / Cursor Design ¦ v Backend API - FastAPI ¦ +--> RAG sobre documentos técnicos ¦ PDFs -> chunks -> embeddings -> ChromaDB/FAISS ¦ +--> Base histórica ¦ SQLite/DuckDB con fallas, reparaciones y eventos ¦ +--> Telemetría simulada ¦ CSV/JSON con temperatura, presión y vibración ¦ v LLM API económica o modelo local

Principio de diseño: todo debe poder explicarse en una demo de cinco minutos. El objetivo no es tener integración real con sensores o SAP PM desde el inicio, sino demostrar que la solución puede integrar esas fuentes más adelante.

# 4. Alcance funcional de la primera versión

El primer MVP debe enfocarse en tres escenarios vendibles y fáciles de entender.

| Escenario | Pregunta del técnico | Datos usados | Respuesta esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico de vibración | ¿Por qué está vibrando la bomba BOM-001? | Manual + historial + telemetría | Causas probables, evidencia y pasos de revisión. |
| Procedimiento de arranque | Dame el procedimiento seguro para iniciar el compresor COM-032. | Documento técnico/procedimiento | Checklist operativo paso a paso. |
| Alerta crítica | HEX-007 está sobre temperatura. ¿Qué debo hacer? | Telemetría + historial + procedimiento | Nivel de urgencia, acciones inmediatas y referencia documental. |

# 5. Estructura del repositorio

gurumaster/ ¦ ├── frontend/ │ └── demo React/HTML de GuruMaster ¦ ├── backend/ │ ├── main.py │ ├── rag_service.py │ ├── telemetry_service.py │ ├── maintenance_service.py │ └── diagnostic_service.py ¦ ├── data/ │ ├── documents/ │ ├── telemetry/ │ ├── maintenance_history/ │ └── assets/ ¦ ├── notebooks/ │ ├── 01_generate_sample_data.ipynb │ ├── 02_ingest_documents.ipynb │ ├── 03_build_vector_index.ipynb │ └── 04_test_rag_flow.ipynb ¦ ├── db/ │ └── gurumaster.sqlite ¦ ├── docs/ │ ├── architecture.md │ ├── demo_script.md │ └── commercial_pitch.md ¦ └── README.md

# 6. Datos mínimos que debemos crear

## 6.1 Tabla de activos

asset_id, asset_name, asset_type, location, status BOM-001, Bomba Centrífuga BOM-001, pump, Línea A - Sala de Bombas, warning COM-032, Compresor Reciprocante COM-032, compressor, Unidad de Gas - Nivel 2, ok HEX-007, Intercambiador HEX-007, heat_exchanger, Planta de Proceso - Zona C, critical

## 6.2 Historial de mantenimiento

asset_id, event_date, event_type, severity, technician, description, root_cause, action_taken, downtime_minutes BOM-001, 2026-04-15, alarm, warning, Sistema, Vibración elevada, Desalineación probable, Revisar acople, 35 BOM-001, 2026-04-18, repair, ok, Carlos López, Cambio de rodamiento, Desgaste, Rodamiento reemplazado, 120 HEX-007, 2026-05-01, alarm, critical, Sistema, Temperatura alta, Incrustación, Limpieza química, 240

## 6.3 Telemetría simulada

timestamp, asset_id, temperature, pressure, vibration, status 2026-05-09 08:00:00, BOM-001, 84.2, 4.3, 6.8, ok 2026-05-09 08:05:00, BOM-001, 85.1, 4.2, 7.4, warning 2026-05-09 08:10:00, BOM-001, 86.7, 4.1, 8.2, warning

# 7. Flujo RAG mínimo

Guardar PDFs técnicos en data/documents.

Extraer texto de cada PDF con PyMuPDF o pypdf.

Dividir el texto en chunks de aproximadamente 500 a 1,000 tokens.

Crear embeddings con una API económica o modelo local.

Guardar chunks y embeddings en ChromaDB o FAISS.

Cuando el usuario pregunte, buscar los chunks más relevantes.

Construir un prompt que combine pregunta, activo, telemetría, historial y documentos.

Responder con diagnóstico, evidencia, acciones y fuentes.

# 8. Endpoints mínimos del backend

| Endpoint | Método | Descripción |
| --- | --- | --- |
| /assets | GET | Lista los activos disponibles para la demo. |
| /assets/{asset_id}/telemetry/latest | GET | Devuelve la última telemetría del activo. |
| /assets/{asset_id}/timeline | GET | Devuelve eventos históricos del activo. |
| /assets/{asset_id}/documents | GET | Lista documentos asociados al activo. |
| /chat | POST | Recibe una pregunta y devuelve una respuesta contextual generada por IA. |

POST /chat { "asset_id": "BOM-001", "message": "Why is this pump vibrating?" } Response { "answer": "La causa más probable es...", "severity": "warning", "sources": [ {"document": "Manual BOM-001", "section": "4.2 Diagnóstico de vibración"} ], "recommended_actions": [ "Verificar alineación", "Revisar cavitación", "Inspeccionar rodamientos" ] }

# 9. Plan de trabajo para arrancar

| Fase | Objetivo | Tareas principales | Resultado | Costo esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Base local funcional | Crear repo, backend FastAPI, SQLite/DuckDB, datos mock y endpoints básicos. | Frontend conectado a datos reales locales. | 0 USD |
| Semana 2 | RAG documental | Ingestar PDFs, extraer texto, crear chunks, embeddings e índice vectorial. | Chat responde usando documentos. | 0 USD + posible API |
| Semana 3 | Diagnóstico contextual | Combinar pregunta + activo + telemetría + historial + documentos. | Respuestas con diagnóstico y acciones recomendadas. | Bajo |
| Semana 4 | Demo comercial | Pulir UI, preparar escenarios, README, arquitectura y video corto. | Demo lista para mostrar a empresas. | 0-10 USD |

# 10. Checklist de arranque

Crear repositorio gurumaster en GitHub o GitLab.

Separar frontend, backend, data, notebooks y docs.

Definir tres activos demo: bomba, compresor e intercambiador.

Crear archivos CSV/JSON para activos, telemetría e historial.

Crear base SQLite o DuckDB con las tablas mínimas.

Montar FastAPI con endpoints básicos.

Conectar el frontend actual a los endpoints.

Agregar documentos PDF en data/documents.

Crear script de ingesta documental y vectorización.

Crear endpoint /chat con contexto completo.

Diseñar tres escenarios comerciales de demostración.

Crear README, diagrama de arquitectura y guion de demo.

# 11. Riesgos y cómo controlarlos

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Gastar en cloud antes de validar | Costos innecesarios | Desarrollar todo local primero. |
| Demo demasiado mock | Poca credibilidad | Conectar al menos backend, base histórica y RAG real. |
| Respuestas alucinadas | Baja confianza | Obligar al modelo a citar documentos y declarar incertidumbre. |
| Alcance demasiado grande | Retrasos | Mantener solo tres escenarios iniciales. |
| UI bonita pero sin backend | No demuestra capacidad técnica | Priorizar integración end-to-end mínima. |

# 12. Entregables finales del primer MVP

| Entregable | Descripción | Valor comercial |
| --- | --- | --- |
| Demo web | Interfaz de GuruMaster conectada al backend. | Permite mostrar la experiencia final. |
| Backend FastAPI | API funcional para chat, activos, telemetría e historial. | Demuestra que no es solo una maqueta visual. |
| RAG documental | Índice vectorial con manuales técnicos. | Muestra respuestas basadas en documentación. |
| Dataset simulado | Activos, eventos y telemetría. | Permite contar una historia realista. |
| Diagrama de arquitectura | Vista técnica del flujo completo. | Ayuda a vender a líderes técnicos. |
| Guion de demo | Tres escenarios listos para presentar. | Facilita vender el servicio en reuniones. |
| Video corto | Grabación de 3 a 5 minutos. | Sirve para enviar por LinkedIn o correo. |

# 13. Siguiente paso recomendado

El siguiente paso práctico es crear la estructura del repositorio y levantar el backend mínimo con FastAPI. No empieces por Databricks ni Azure todavía. Primero valida localmente que el frontend pueda conversar con un backend real y que el endpoint /chat pueda combinar datos históricos, telemetría y documentos.

Orden sugerido para el primer día de trabajo:

Crear el repositorio y carpetas base.

Crear data/assets.csv, data/telemetry/sample.csv y data/maintenance_history/events.csv.

Crear backend/main.py con FastAPI.

Crear endpoints GET /assets y GET /assets/{asset_id}/telemetry/latest.

Modificar el frontend para leer datos desde FastAPI en lugar de usar solo mock data.